직접환원철(DRI) 제조, 적용기술의 공정 분석 및 기술 DB

자료 도출

-용역설명서-

2026. 07. 01

포항공과대학교

환경공학부

담당자: 황계순

연락처: 010-4810-5188

(ks.hwang@postech.ac.kr)

1. 용역의 개요

1) 과업명

- 직접환원철(DRI) 제조, 적용기술의 공정 분석 및 기술 DB 자료 도출

2) 과업기간

- 계약체결일 ~ 2026. 11. 10

3) 세부 추진일정

| 구분 | 개발내용 | 추진일정 |  |  |  |  | 소요 기간㈜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1개월차 |  | 2개월차 | 3개월차 | 4개월차 |  |
| 1. | 기술분석 자료 수집 |  |  |  |  |  | 1주 |
| 2 | 샤프트 환원로 수소환원철(DRI) 제조기술 분석(100% H2) |  |  |  |  |  | 3주 |
| 3 | 샤프트 환원로 수소환원철(DRI) 제조기술 분석(100% CH4) |  |  |  |  |  | 4주 |
| 4 | 직접환원철(DRI) 적용 전기로기술 분석 |  |  |  |  |  | 4주 |
| 5 | 기술 DB 자료 보고서 작성 |  |  |  |  |  | 1주 |

3) 과업의 목적

본 용역의 모과제는 철강산업 탄소중립 기술 온실가스 감축량 평가기술이다.

철강산업의 온실가스 감축잠재량을 평가하기 위해, ① 철강산업 전반의 기술 DB를 구축하고, 이를 기반으로 ② LCA(전과정 평가)를 수행하여 공정별 환경영향을 정량화하며, ③ 기술모형개발 및 감축량 평가를 통해 최적의 감축기술 적용 방안을 도출하는 것이다. 최종 목표는 철강산업 기존기술 및 혁신 감축기술 DB 구축과 철강산업 LCA 및 온실가스 감축 잠재량 평가이다.

본 용역은 철강공정의 탄소중립기술 온실가스 감축량을 평가하기 위하여, 선행적으로 수행되어야 할 혁신감축기술의 기술 DB를 도출하는 것에 관한 것이다. 그 중에서도 직접환원철(DRI) 제조 및 적용기술의 기술 DB 구축에 관한 것이다.  즉 본 기술용역은 직접환원철(DRI) 제조, 적용기술의 물질 및 에너지수지를 분석하고, 이를 포함하여 기술 특성치를 조사, 분석, 정리하여 기술 DB를 구축하는 것이 주요 목적이다.

2. 수행 범위 및 내용

1) 과업 범위

가. 직접환원철(DRI) 제조, 적용기술의 물질 및 에너지수지 분석

나 직접환원철(DRI) 제조, 적용기술의 기술개요 및 기술 특성치 조사, 분석

2) 과업 주요 내용

가. 직접환원철(DRI) 제조, 적용기술의 물질 및 에너지수지 분석

- 대상 직접환원철(DRI) 제조, 적용기술:

① 샤프트 환원로 수소환원철(DRI) 제조기술(100% CH4 활용)

② 샤프트 환원로 수소환원철(DRI) 제조기술(100% Green H2 활용)

③ 샤프트 환원로 수소환원철(DRI) 제조기술(50% Green H2 + 50% CH4 활용)

④ 직접환원철(DRI) 적용 전기로기술(100% Gray 전력 활용)

⑤ 직접환원철(DRI) 적용 전기로기술(100% Green 전력 활용)

⑥ 직접환원철 (Green H2 50%)과 철스크랩(50%) 혼합 전기로 기술

나 직접환원철(DRI) 제조, 적용기술의 기술개요 및 기술 특성치 조사, 분석

- 대상 직접환원철(DRI) 제조, 적용기술

① 샤프트 환원로 수소환원철(DRI) 제조기술(100% CH4 활용)

② 샤프트 환원로 수소환원철(DRI) 제조기술(100% Green H2 활용)

③ 샤프트 환원로 수소환원철(DRI) 제조기술(50% Green H2 + 50% CH4 활용)

④ 직접환원철(DRI) 적용 전기로기술(100% Gray 전력 활용)

⑤ 직접환원철(DRI) 적용 전기로기술(100% Green 전력 활용)

⑥ 직접환원철 (Green H2 50%)과 철스크랩(50%) 혼합 전기로 기술

- 기술특성치 항목

1) 기술특성치 Worksheet 내용 항목: 기술 특성치 표 참조

2) 물질 및 에너지 특성치 항목은 공정별 물질 및 에너지수지 분석 결과치 활용

3) 특성치(미래 기술발전 전망)은 최초 상용화 가능 년도를 기준으로 작성

[기술특성치 Worksheet]

[혁신 감축기술용 Worksheet]

기술의 개요

| 적용 분야 |  |  | 분류 코드 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 기술명 | (한글) |  |
| --- | --- | --- |
|  | (영문) |  |

| 대체 가능 기존 기술 | 기술명(한글) |  |
| --- | --- | --- |
|  | (영문) |  |

| 기술의 개요 |  |
| --- | --- |
| ○ 개요 - - ○ 기술 채택의 제약조건 - - |  |

| 기술 개념도 |  |
| --- | --- |

| 혁신 감축기술 채택 효과 |  |
| --- | --- |
| ○ 기술적 효과 - ○ 비용적 효과 - ○ 환경적 효과 - |  |

[혁신 감축기술용 Worksheet]

기술 특성치

| 적용 분야 |  |  | 분류 코드 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 기술명 | (한글) |  |
| --- | --- | --- |
|  | (영문) |  |

| 기술 성숙도 (TRL) (2024년 현재) | 국내 |  | 국외 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 기술 특성 |  |  | 특 성 치 |  |  |  |  | 단 위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기술의 최초 이용 가능 시점 |  |  |  |  |  |  |  | 년 |
| 기술 확산의 정점 시점 |  |  |  |  |  |  |  | 년 |
| 주 생산 제품 (또는 에너지) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 주 생산제품 단위 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 특 성 치 (미래 기술발전 전망) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050 |  |
| 효 율 |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 이 용 율 |  |  |  |  |  |  |  | % ～ % |
| 사용 에너지 |  | 에너지(1) |  |  |  |  |  | 에너지단위/주 생산제품단위 |
|  |  | 에너지(2) |  |  |  |  |  | 에너지단위/주 생산제품단위 |
|  |  | 에너지(3) |  |  |  |  |  | 에너지단위/주 생산제품단위 |
| 사용 원료 |  | 원료(1) |  |  |  |  |  | 원료단위/주 생산제품단위 |
|  |  | 원료(2) |  |  |  |  |  | 원료단위/주 생산제품단위 |
| 원료 가격 |  | 원료(1) |  |  |  |  |  | 원/원료 단위 |
|  |  | 원료(2) |  |  |  |  |  | 원/원료 단위 |
| 부생 에너지 |  | 에너지(1) |  |  |  |  |  | 에너지단위/주 생산제품단위 |
|  |  | 에너지(2) |  |  |  |  |  | 에너지단위/주 생산제품단위 |
| 부산물 |  | 부산물(1) |  |  |  |  |  | 부산물 단위/주 생산제품 단위 |
|  |  | 부산물(2) |  |  |  |  |  | 부산물 단위/주 생산제품 단위 |
|  |  | 부산물(3) |  |  |  |  |  | 부산물 단위/주 생산제품 단위 |
| 기술 수명 |  |  |  |  |  |  |  | 년 |
| 건설 기간 |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 투자 비용 |  |  |  |  |  |  |  | 원/주 생산품 생산설비 단위용량.년 |
| 고정 유지보수 비용 |  |  |  |  |  |  |  | 원/주 생산품 생산설비 단위용량.년 |
| 변동 유지보수 비용 |  |  |  |  |  |  |  | 원/주 생산품 단위 생산량 |
| 폐기 비용 |  |  |  |  |  |  |  | 원/주 생산품 생산설비 단위용량.년 |
| 온실가스 배출 | CO₂ |  |  |  |  |  |  | ㎏/주 생산품 단위 |
|  | 기타 온실가스 |  |  |  |  |  |  | ㎏/주 생산품 단위 |

| 기술 확산 전망 (생산량 기준 비중) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연 도 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050 |
| 같은 용도로 사용되는 기술의 산출물(제품, 에너지 등) 중 해당 기술의 비중(%) |  |  |  |  |  |

[혁신 감축기술용 Worksheet]

자료 산출 근거

| 적용 분야 |  |  | 분류 코드 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 기술명 | (한글) |  |
| --- | --- | --- |
|  | (영문) |  |

| 자료 공개 여부 | 공개 |  | 비공개 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 자료 공개 여부 선택 : 해당 칸에 ● 표시

■ 자료 산출 근거

○ 자료 출처 - - - ○ 자료 산출 방법 - - -

3. 성과품 제출

- 기술조사 및 분석 보고서: 파일 1부 (제출 기한: ~ 과업 종료일(2026. 11. 10

- 중간 보고서 제출: 2026. 9. 30

4. 기타사항

- 과업에 관련한 문의는 반드시 발주 부서 담당자에게 문의, 확인 후 입찰에 참가

마침