한국여성의집 공고 제2026-01호

[긴급] 한국여성의집 대수선공사 (건축 · 기계설비)
입 찰 공 고
< 이 계약은 청렴계약제가 적용됩니다 >
한국여성의집은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.
◈ 본 계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제6조의2에 따른 청렴계약제가 적용됩니다. 입찰자는 반드시 입찰서 제출 시 아래의 청렴계약서에 관한 내용을 숙지·승낙하여야 하며, 동 내용을 위반한 경우 발주기관의 조치에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.
1. 입찰에 부치는 사항
1.1. 발주기관 : 한국여성의집
1.2. 공사명 : 한국여성의집 대수선공사 (건축 · 기계설비)
1.3. 공사유형 : 유지보수공사 (종합공사)
     ※ 「건축법」 제2조제1항제9호에 따른 대수선으로, 대수선허가 및 「건축물관리법」에 따른 해체허가 대상 공사임
1.4. 공사현장 : 서울특별시 마포구 성미산로19길 63 (연남동 481-21)
1.5. 건물규모 : 지하1층 ~ 지상2층, 연면적 397.07㎡
1.6. 공사기간 : 착공일부터 150일
1.7. 공사내용
○ 주 공 종 : 건축공사업
○ 공사개요 : 여성복지시설 대수선공사 (건축, 기계설비 — 냉난방 포함)
1.8. 공사(예정)금액 : 776,119,472원
【(추정가격) 705,563,156원 + (부가가치세) 70,556,316원 + 도급자설치관급금액 0원】
※ 도급자설치관급금액 : 0원
1.9. 기초금액 : 776,119,472원
1.10. 업종별 추정금액 — 공종별집계표 근거 정밀 산출
	구       분
	업                   종
	추정금액(원)
	비율

	주된공사 (종합공사)
	건축공사업 (토목건축공사업 허용)
	595,861,013
	76.77%

	부대공사 (종된 공사)
	기계설비공사업 (냉난방·급배수·위생·가스 등)
	180,258,459
	23.23%

	합            계
	
	776,119,472
	100.0%



1.11. 공사구분 : 본 공사는 종합건설공사입니다.
1.12. 본 입찰은 「지방계약법 시행령」 제35조제4항제2호·제3호에 따른 긴급입찰공고입니다.
※ 본 공사는 기존 건축물 해체(철거)를 수반하는 공사로, 「건축물관리법」에 따라 해체심의 및 해체허가 완료 후 착공이 가능합니다. 입찰 참가업체는 현장 여건 및 인허가 소요기간을 사전에 숙지하여 투찰하여야 하며, 해체심의 승인 시점까지 실제 착공이 유예될 수 있습니다.

2. 입찰 및 계약방식
2.1. 적격심사대상공사입니다.
2.1.1. 적격심사기준은 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제2장의 1 시설공사 적격심사 세부기준을 적용합니다.
2.1.2. 이 공사의 적격심사 대상 업종은 건축공사업(100%)입니다.
2.1.3. 경영상태부문을 신용평가등급으로 평가하는 경우 평가대상업체는 신용정보업자에게 평가받은 가장 최근의 유효한 신용평가등급을 입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터에 등록하여야 합니다. (입찰서 제출 마감일 전일 18:00까지 접수해야 유효한 접수로 인정합니다)
2.2. 지역제한(서울특별시) 대상 공사입니다.
2.3. 입찰서는 산출내역서를 첨부하지 않는 총액입찰 대상 공사입니다.
※ 낙찰자 결정 후 계약체결 시 우리 기관이 교부한 물량내역서(공내역서)에 맞추어 산출내역서를 제출해야 합니다.
2.4. 단년도계약 대상공사입니다.
2.5. 건설업역간 상호시장진출을 불허합니다.
2.6. 청렴서약제가 적용되는 공사로서 입찰자는 청렴계약서(서약서)를 제출하여야 합니다. 다만 나라장터를 이용하여 제출하는 경우에는 전자입찰서에 청렴계약서(서약서)의 내용을 포함하고 있으므로 전자입찰서 제출로 갈음합니다.
2.7. 이 공사는 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 건설근로자 퇴직공제부금 반영 대상공사입니다.
2.7.1. 입찰참가자는 입찰금액을 산정할 때 기초금액과 함께 발표한 국민건강보험, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 건설근로자 퇴직공제부금금액을 조정하지 않고 그대로 반영하여야 합니다.
2.7.2. 위 보험료 등은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제1장 제8절에 정한 바에 따라 사후정산하여야 합니다.
2.8. 이 공사는 「산업안전보건법」 제72조에 따른 산업안전보건관리비 계상 대상 공사입니다.
2.8.1. 입찰자는 입찰금액을 산정할 때 기초금액과 함께 발표된 산업안전보건관리비 금액을 조정하지 않고 그대로 반영하여야 합니다.
2.8.2. 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준은 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따릅니다.
2.9. 입찰자는 「건설산업기본법 시행령」 제34조의4제2항에 따라 하도급대금 지급보증서 발급에 소요되는 금액을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 도급금액산출내역서에 명시하여야 하며, 발주자는 같은 영 제34조의4제4항에 따라 사후 정산할 수 있습니다.

3. 입찰참가자격
3.1. 「건설산업기본법령」에 의한 종합건설업 중 건축공사업(토목건축공사업 허용) 등록 업체이어야 하며, 입찰공고일 전일〔신규사업자인 경우 입찰공고일 이후를 포함〕부터 입찰일(다만 낙찰자는 계약체결일)까지 법인 등기사항증명서상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 서울특별시에 둔 자이어야 합니다.
3.2. 조달청에 입찰참가자격등록을 한 자이어야 합니다. 등록하지 않은 자는 「국가종합전자 조달 시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 개찰일 전일까지 조달청 조달등록팀 또는 각 지방조달청에 등록하여야 합니다.
3.2.1. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제15조제4항의 규정에 따라 조달청 이외의 관서에 입찰참가자격등록을 한 경우에는 개찰일 전일까지 나라장터시스템에 등록사항이 게재된 경우에만 조달청에 입찰참가자격등록을 한 것으로 봅니다.
3.3. 나라장터 전자입찰 이용자 등록을 한 자이어야 합니다. 전자입찰 이용자등록을 하지 않은 자는 지정 공인인증서의 인증서를 교부받은 후 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 동의한 다음 나라장터에 이용자등록을 하여야 합니다.
3.3.1. 이 입찰은 「지문인식 신원확인 입찰」이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제7조제1항제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능합니다.
3.4. 「지방계약법」 제31조의5 및 같은 법 시행령 제93조에 따라 조세포탈 등을 한 자로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다. 입찰자는 입찰서 제출 시 【붙임1】 서약서를 제출해야 합니다. 다만 전자입찰의 경우 서약서가 제출된 것으로 갈음하며, 추후 계약체결 시 서면으로 제출해야 합니다.

4. 현장설명 및 설계서 등 열람
4.1. 이 공사는 현장설명을 생략하고 설계도서 열람으로 갈음합니다.
4.2. 열람 도서 : 설계도면(실내외재료마감표 포함)), 공사시방서
4.3. 열람이 필요하신 분은 입찰서 제출기간 동안 한국여성의집(☎02-333-7511)에서 열람할 수 있습니다.
4.4. 본 시설은 입소자가 거주하는 생활시설이므로 현장 방문을 희망하는 경우 사전 협의 후 지정된 시간에 한하여 가능합니다.
4.5. 입찰 참가자는 설계도서와 물량내역서를 대조하여 상호 불일치 또는 누락 여부를 사전에 확인하여야 하며, 확인 결과는 제16.14호에 따라 제출할 수 있습니다.

5. 입찰참가 신청 및 입찰보증금
5.1. 입찰참가신청
5.1.1. 입찰 참가자격이 있는 자가 3.2.항에 따라 입찰 참가자격 등록을 하였거나, 3.2.1항과 같이 나라장터에 등록사항이 게재된 경우 입찰 참가신청을 한 것으로 봅니다.
5.2. 입찰보증금
5.2.1. 입찰 참가자격이 있는 자로서 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조 제3항 각호에 해당하는 경우 입찰보증금 납부를 면제합니다.
5.2.2. 상기 5.2.1에 해당하는 자는 입찰보증금 납부를 확약하는 내용이 포함된 입찰서 제출로 납부를 갈음합니다. 나라장터 시스템을 이용하여 제출하는 입찰서에는 입찰보증금에 대한 세입조치사유가 발생한 경우에는 입찰보증금 납부확약 내용에 따라 입찰금액의 100분의 5 이상을 지체없이 현금으로 납부하여야 합니다.

6. 입찰서 제출
6.1. 이 입찰은 전자입찰로만 집행합니다.
6.2. 전자입찰은 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제7조제1항제1~2호에 따라 나라장터 안전 입찰서비스를 이용하여 입찰서를 제출하여야 합니다.
6.2.1. 전자입찰서 제출기간 : 2026. 08. 18.(화) 10:00 ~ 2026. 08. 20.(목) 14:00
6.2.2. 전자입찰서 제출여부는 나라장터의 '전자문서함-보낸문서함'에서 확인하여야 합니다.
6.2.3. 입찰자는 전자입찰서 제출마감시간에 임박하여 입찰서를 제출하는 경우 입찰서 및 내역서 암호화 과정 등에 다소 시간이 소요될 수 있으므로 충분한 시간을 갖고 입찰서를 제출해 주시기 바랍니다.

7. 개찰일시 및 장소
7.1. 개찰일시 : 2026. 08. 20.(목) 15:00
7.2. 개찰장소 : 국가종합전자조달시스템(나라장터) / 우리 기관 입찰집행관 PC
※ 개찰은 늦어질 수 있으며, 재입찰을 실시할 경우에는 국가종합전자조달시스템에 공지된 일시로 합니다.
※ 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없을 경우 재입찰에 부칠 수 있으니, 국가종합전자조달시스템(나라장터)에서 개찰 결과를 확인 후 공고된 일정에 따라 재입찰하시기 바라며, 재입찰시 입찰자에게 개별 통보하지 않습니다.

8. 예정가격 및 낙찰자 결정
8.1. 예정가격은 기초금액을 기준으로 ±3% 범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성하여 입찰참가자 전원이 2개씩 추첨한 결과, 다빈도 순으로 추첨된 4개의 가격을 산술평균한 가격으로 합니다.
8.2. 「지방계약법 시행령」 제42조에 따라 예정가격 이하로서 A값 반영 낙찰하한율 이상 최저가 입찰자부터 적격심사 후 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.
8.3. 적격심사 평가는 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제2장의 1 시설공사 적격심사 세부기준에 따르며, 낙찰자로 결정된 자는 적격심사 서류제출 통보일부터 7일 이내에 서류를 제출해야 합니다.
8.4. 본 사업은 100억원 미만 공사에 해당되어 예정가격 중 재료비·노무비·경비 및 이에 대한 부가가치세를 합산한 금액의 100분의 98 미만으로 입찰한 자는 낙찰자 결정 시 배제됩니다.
8.5. 동일가격으로 입찰한 최저가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 적격통과점수 이상인 자 중에서 최고점수를 받은 자를 낙찰자로 결정하고, 종합평점도 동일한 경우에는 전자조달시스템을 통해 자동으로 추첨하는 방식을 적용합니다.

9. 입찰무효
9.1. 「지방계약법 시행령」 제39조 제4항 및 같은 법 시행규칙 제42조, 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제8장 입찰유의서 '제2절 입찰 절차 12-다'에 해당하는 입찰은 무효입니다.
9.2. 무효입찰의 내용 중 오류를 범하기 쉬운 사항을 다음과 같이 안내하오니 입찰 참여자는 입찰참가자격 등록사항 확인 및 입찰공고 내용을 숙지하시어 불이익이 없도록 하시기 바랍니다.
9.2.1. 한 업체의 소속 대표자 중 1인이 다른 업체의 대표자를 겸임할 경우 해당 업체들이 하나의 입찰에 동시 참여하면 동일인이 2통의 입찰서를 제출한 것으로 간주되어 모두 무효 처리됩니다.
9.2.2. 특히, "입찰 참가등록증 상의 상호(또는 법인의 명칭), 대표자의 성명(수인의 대표자가 있는 경우 대표자 전원)을 변경 등록하지 아니하고 제출한 입찰, 공사입찰유의서 제15조의 제1호에 따른 대리권이 없는 자의 입찰"은 무효 입찰임을 알려드립니다.

10. 국민건강보험료 등 사후정산
10.1. 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따라 아래 항목은 사후정산하여야 합니다.
10.2. 입찰 참가자는 입찰금액 산정 시 예정가격에 계상된 아래 금액을 조정 없이 반영해야 합니다. (단위 : 원)
	합계(A값)
	국민건강보험료
	국민연금보험료
	노인장기요양보험료
	퇴직공제부금비
	산업안전보건관리비

	43,476,283
	8,865,664
	11,714,021
	1,164,948
	5,672,052
	16,059,598



10.3. 위 금액은 기성 및 준공대가 청구 시 사업명이 기재된 보험료 납입확인서를 첨부하여 사후정산 해야 합니다.
10.4. 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준[고용노동부 고시]에 따라 이 공사는 산업안전 보건 관리비를 조정 없이 반영해야 하며, 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우에도 낙찰률에서 배제 됩니다.
※ 「건설산업기본법」 제68조의3에 따라 건설기계 대여계약을 체결한 경우 대여업체 및 발주기관에 즉시 대여대금 지급보증서를 제출해야 하며, 미사용 금액은 사후정산합니다.

11. 하도급대금 직불조건부 입찰참가 확약서 제출
11.1. 입찰에 참여하는 자는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조의4에 따라 각 중앙행정기관 및 지방자치단체의 장으로부터 「건설산업기본법」 제34조제1항 또는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제13조제1항이나 제3항을 위반한 사실이 통보된 자로서 당해 입찰공고일이 위반사실 통보일로부터 1년 이내인 것으로 확인된 때에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조에 따른 대가 지급 시 "하도급대금을 발주기관이 하수급인에게 직접 지급하는 것에 합의한다"는 내용의 확약서를 제출하여야 합니다.
11.2. 확약서를 제출하여야 하는 자는 입찰서 제출 시 '하도급 대금 직불조건부 입찰참가 확약서'를 반드시 발주부서에 제출하여야 하며 지정정보처리장치를 이용하여 제출하는 경우에는 '하도급직불조건부 입찰참가 확약서'의 내용을 포함하고 있으므로 전자입찰서 제출로 확약서 제출을 갈음합니다.

12. 하도급 관련 사항
12.1. 본 공사는 「건설산업기본법」 제34조에 따라 조달청 「하도급지킴이」 이용 대상입니다.
12.2. 하도급 시 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 등 개별 법령의 하도급 관련 규정을 준수하여야 합니다.
12.3. 입찰참가자는 입찰서 제출 시 【붙임4】 하도급지킴이 이용 확약서를 제출하여야 합니다. 다만 전자입찰의 경우 제출된 것으로 갈음하며, 계약 체결 시 서면으로 제출해야 합니다.
12.4. 「지방계약법 시행령」 제92조제1항제2호에 따라 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 및 그 밖의 다른 법률에 따른 하도급의 제한규정을 위반하여 하도급한 자, 거짓으로 하도급 통보를 한 자, 발주관서의 승인 없이 하도급한 자 및 발주관서의 승인을 받은 하도급조건을 변경한 자는 부정당업자로 입찰참가자격 제한을 받을 수 있습니다.
12.5. 「지방계약법 시행령」 제92조제1항제3호에 따라 「하도급거래 공정화에 관한 법률」을 위반하여 공정거래위원회로부터 입찰참가자격 제한의 요청이 있는 자는 부정당업자로 입찰참가자격 제한을 받을 수 있습니다.
13. 안전·보건 확보 의무 준수
13.1. 입찰참가자는 근로자의 중대재해 예방을 위한 안전·보건 확보 의무를 숙지한 후 입찰에 응해야 하며, 입찰서를 제출한 자는 【붙임2】 안전·보건 확보 의무 준수 서약서를 제출한 것으로 간주합니다. 다만 계약체결 시에는 낙찰업체 대표자가 서명한 【붙임3】 안전·보건 확보 의무 이행 서약서를 제출하여야 합니다.
13.2. 계약상대자는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하고 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위하여 해당 사업의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음과 같이 조치사항을 이행하여야 합니다.

《 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항 (법 제4조, 제9조) 》
① 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
③ 중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선·시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

14. 공사계약이행보증
14.1. 낙찰자는 「지방계약법 시행령」 제51조제1항제1호에 따른 방법으로 계약이행을 보증하여야 합니다.

15. 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인 준수
15.1. 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약일반조건 제9절에 따라 노무비의 구분관리 및 지급확인 적용 대상 공사입니다.
15.2. 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월 모든 근로자(직접노무비에 한하며, 하수급인이 고용한 근로자를 포함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등)을 제출하여야 하며, 노무비 지급 후 증빙서류를 첨부하여 지급내역을 우리 기관에 제출해야 합니다.

16. 기타사항
16.1. 기초금액과 개찰결과에 대한 정보는 나라장터의 [입찰정보-공사-기초금액과 개찰결과]에 게재됩니다.
16.2. 계약상대자는 계약체결 시 「인지세법」에서 규정한 바에 따라 수입인지를 매입하여 계약담당자에게 제출하여야 합니다.
16.3. 입찰참가자는 공고문, 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정 및 전자입찰특별유의서, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준, 계약 일반조건, 청렴계약이행서약서, 우리 기관 계약 특수조건 등 입찰서 제출에 필요한 모든 사항을 사전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못함에 따라 발생하는 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
16.4. 개찰 후 우리 기관으로부터 입찰 및 낙찰자 결정 등에 대한 관련 서류 제출을 요구받은 자는 해당 서류를 정한 기한 및 방법에 따라 제출해야 합니다.
16.5. 낙찰자는 우리 기관이 정한 바에 따라 계약이행보증, 청렴계약이행서약서 등을 제출한 후 낙찰자 통보일부터 10일 이내에 계약을 체결해야 합니다.
16.6. 우리 기관에서는 별도 연락 없이 국가종합전자조달시스템으로 서류제출 통보, 낙찰통보 및 취소, 계약서 작성 및 계약체결통보 등에 관한 사항을 진행·처리할 수 있으니 유의해 주시기 바랍니다.
16.7. 계약상대자는 하도급대금 지급방법을 가급적 직접지불로 하고, 건설기계 대여대금 지급보증서 를 교부하는 등 공사현장에서 임금 등의 체불이 발생하지 않도록 철저히 관리해 주시기 바랍니다.
16.8. 본 공사와 별도로 전기공사, 소방시설공사, 정보통신공사가 전문업체에 분리 발주되므로 일정을 조율하여 공사를 진행해야 합니다.
16.9. 본 공사는 해체심의 승인 완료 후 착공하여야 하며, 심의에 필요한 현장자료 제출 및 인허가 보완 요청에 적극 협조가 가능한 업체만 참여하시기 바랍니다.
16.10. 본 공사는 생활시설이고 입소자들이 임시거주로 생활하고 있어 기간 내에 반드시 모든 공정을 완료하여야 하므로, 시공자는 착공 전에 발주처와 상호 협의하여 공정표를 토대로 일정에 지장이 없도록 사전 준비를 완료하고(안전시설 및 보양에 따른 안전시설물 설치 적용) 착공하여야 하며, 일정 조율이 가능한 업체만 참여하시기 바랍니다. 또한 공정 및 현장관리 잘못으로 발생한 모든 책임은 계약자 부담으로 조치합니다.
16.11. 주택가에 위치한 시설공사임을 고려하여 지역주민에 대한 안전관리에 최선을 다하여야 합니다. 관리 부주의(특히 우천 시 누수 피해)로 안전사고 및 민원 등이 발생할 때 전액 보상 등 모든 책임을 집니다.
16.12. 예정공정표 작성 전(착공 전) 공사 자재 및 인력수급, 관련 업체에 따른 일정 협의를 완료한 후 착공하여야 합니다. 시공사 임의 판단으로 착공하여 기관 운영에 지장 등 문제 야기 시 모든 책임은 계약자의 귀책사유임을 명심하여 현장관리에 철저히 하여야 합니다.
16.13. 마감재는 실내외재료마감표를 따르며, 시공 전 제품의 사양(제조사·형상·마감·색상 등)을 견본 또는 사진으로 제출하여 발주처의 승인을 받은 후 설치하여야 합니다.
16.14. 설계도서(설계도면·실내외재료마감표·공사시방서)와 교부한 물량내역서(공내역서)의 내용이 서로 다르거나, 시공에 필요하나 물량내역서에 계상되지 아니한 항목이 있는 경우, 입찰 참가자는 그 내용과 사유·개략 물량을 정리하여 입찰서 제출 마감일 전일까지 발주처에 서면(전자문서 포함)으로 제출하여 주시기 바랍니다.
16.15. 제16.14호에 따라 제출된 사항은 발주처가 검토하여 필요한 경우 입찰공고 정정 또는 질의회신의 방법으로 전체 입찰 참가자에게 통지하며, 통지된 내용은 설계도서의 일부로 봅니다.
16.16. 낙찰자는 계약체결 전까지 설계도서 검토의견서(시공사 제안사항 포함)를 제출할 수 있으며, 발주처는 이를 검토하여 설계변경 또는 계약금액 조정 사유 해당 여부를 판단합니다. 다만 입찰 전에 설계도서 열람으로 확인이 가능하였던 사항을 제기하지 아니한 채 계약 체결 후 추가 비용을 요구하는 경우에는 인정되지 아니합니다.
16.17. 시공 중 현장 여건상 설계도서와 다르게 시공하는 것이 합리적이라고 판단되는 경우, 계약상대자는 사전에 발주처 및 공사감리자와 협의하여 승인을 받은 후 시공하여야 합니다. 협의 없이 임의 시공한 부분은 계약상대자의 부담으로 원상복구하여야 합니다.

17. 문의사항 연락처
17.1. 전자입찰 이용 안내 : 국가종합전자조달 콜센터 (☎1588-0800)
17.2. 설계도면 열람 및 현장 관련 : 한국여성의집 (☎02-333-7511)
17.3. 입찰·계약에 관한 사항 : 한국여성의집 (☎02-333-7511)
17.4. 본 공고문은 한국여성의집 홈페이지(www.hanyeou.or.kr)에도 게재합니다.

2026. 8. 13.
한국여성의집 원장
















【붙임1】
「지방계약법」 제31조의5 및 같은 법 시행령 제93조에 따른 서약서
당사는 「지방계약법」 제31조의5에 따른 조세포탈 등을 한 자가 아님을 서약합니다. 만일 다음 각 호의 사유에 해당되어 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 않는 사실이 발견된 때에는 계약을 해제·해지하는 등의 불이익을 감수하겠으며, 「지방계약법 시행령」 제93조에 따라 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.

1. 「관세법」 제270조에 따른 부정한 방법으로 관세를 면탈하거나 감면 또는 환급받은 세액이 5억원 이상인 자
2. 「국제조세조정에 관한 법률」 제53조제1항에 따른 해외금융계좌의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 「조세범 처벌법」 제16조에 따른 금액을 초과하는 자
3. 「외국환거래법」 제18조에 따른 자본거래의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 같은 법 제29조제1항제3호에 따른 금액을 초과하는 자
4. 「조세범 처벌법」 제3조에 따른 조세 포탈세액이나 환급·공제받은 세액이 5억원 이상인 자
5. 「지방세기본법」 제102조에 따른 지방세 포탈세액이나 환급·공제 세액이 5억원 이상인 자

2026 년           월           일
회  사  명 :                                             
대  표  자 :                                      (인)
한국여성의집 원장 귀하


【붙임2】
안전·보건 확보 의무 준수 서약서
본인은 귀 기관의 한국여성의집 대수선공사 계약을 수행함에 있어 재해예방을 위하여 아래의 내용과 관련 법규에서 정한 필수사항을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

「산업안전보건법」, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등 관련 법규를 준수하겠습니다.
        예 (            )                아니오 (            )

본 시설이 입소자 상시 거주 생활시설임을 인지하고, 공사 중 입소자·종사자의 안전확보 조치를 우선하여 이행하겠습니다.
        예 (            )                아니오 (            )

(                              )는 본 계약을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격 제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 안전보건관리 준수서약서를 제출합니다.

2026 년           월           일
회  사  명 :                                             
대  표  자 :                                      (인)
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【붙임3】
안전·보건 확보 의무 이행 서약서
당사는 한국여성의집으로부터 도급받은 사업 추진에 있어 종사자 및 이용자 등의 안전을 확보하기 위해 다음 사항을 이행할 것을 서약합니다.

1. 당사는 한국여성의집 대수선공사를 추진함에 있어 종사자, 이용자 등의 안전을 확보하기 위해 필요한 조치를 다하겠습니다.
2. 매년 안전·보건 관리계획서와 함께 산업·시민재해 예방 업무처리 계획(유해·위험요인 확인 점검 및 개선, 산업·시민재해 발생 시 대응, 대피훈련 등)을 제출하고 안전·보건 관계법령상 의무사항을 빠짐없이 이행하겠습니다. 만약 의무사항을 이행하지 않아 중대산업·중대시민재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 발주기관의 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않겠습니다.
3. 종사자 및 이용자 등으로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수·보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고, 발주기관 및 관계행정기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행하겠습니다.
4. 안전·보건 관계법령상 관계자에 대한 정기적인 교육 실시 등으로 안전문화 정착에 대한 관계자의 인식 제고를 위해 노력하겠습니다.

당사는 위에서 명시한 내용을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 관련 계약에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

2026 년           월           일
회  사  명 :                                             
대  표  자 :                                      (인)
한국여성의집 원장 귀하


【붙임4】
「하도급지킴이」 이용 확약서
당사는 한국여성의집에서 시행하는 한국여성의집 대수선공사 계약에 대한 계약상대자이자 수급인으로서 아래 사항을 성실히 이행할 것을 확약합니다.

○ 당사는 「하도급지킴이」를 이용하여 하도급계약을 체결하겠으며, 하수급인(자재·장비업체 포함)과 수기로 계약을 체결하는 경우에도 시스템에 등록하겠습니다.
○ 당사는 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금을 「하도급지킴이」를 이용하여 전자적으로 지급하겠습니다.
○ 하도급대금 등의 지급에 있어 인출 제한 기능 사용에 대하여 수요기관과 상호 협의하여 결정한 바에 따르겠습니다.
○ 당사는 수요기관의 하도급대금, 노무비, 장비·자재대금의 직접 지급 또는 적정 지급 여부 확인에 적극 응하겠습니다.
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