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본 제안요청서는 「부산시 특화 블록체인기반 탄소감축 STO발행 플랫폼 개발사업」의 용역계약체결을 위한 적격 사업자를 선정하기 위하여 사업의 범위, 수행 조건, 평가 기준 등을 안내함을 목적으로 합니다.
참가업체는 본 제안요청서의 모든 내용을 숙지한 후 제안서를 작성·제출하여 주시기 바라며, 제출된 제안서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 평가됩니다.
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제1장 사업 개요
1.1 사업명
부산시 특화 블록체인기반 탄소감축 STO발행 플랫폼 개발사업 (아키텍처 설계 컨설팅 및 UI/UX 기획·디자인 용역)
1.2 사업목적
 부산광역시가 추진하는 「2050 탄소중립 도시 선언」 및 「부산 디지털 혁신 전략」에 부합하여, 도내 산업·수송·에너지·Buildings 등에서 발생하는 탄소감축분을 블록체인 기반 토큰화(Security Token Offering, STO) 발행 플랫폼을 통해 투명하고 신뢰 가능한 자율적 탄소시장 거래환경을 구축하고, 민간 투자자 및 시민이 직접 참여할 수 있는 탈중앙화 탄소감축 금융 인프라 조성을 목적으로 합니다.
 이를 위해 (1) 부산시 맞춤형 블록체인 메인넷과 외부 시스템 간 통합 아키텍처 설계 컨설팅과 (2) STO 발행·유통·관리 플랫폼의 사용자(User) 및 관리자(Admin) UI/UX 기획·디자인을 수행하여, 후속 본격 시스템 개발 단계(SI/SM 사업)의 성공적 추진을 도모하고자 합니다.
1.3 사업배경 및 필요성
▸ 글로벌 탄소시장 확대: 2024년 기준 전 세계 자발적 탄소시장(VCM) 규모는 약 16억 USD이며, 2030년까지 연평균 25% 성장 전망
▸ 부산시 온실가스 감축 목표: 2030년까지 BAU 대비 45% 감축, 2050년 탄소중립
▸ 블록체인 기반 토큰화(STO) 활용 시 데이터 위변조 방지, 발행·유통·소각의 추적성 확보, 시민 직접 참여 유도 등 부가가치 창출 가능
▸ 국내·외 다양한 메인넷(공개·허가형·하이브리드) 검토를 통한 부산시 정책 목표에 최적화된 아키텍처 설계가 선행되어야 후속 SI 사업의 리스크 최소화 가능
1.4 사업기간
	구 분
	일 정
	비 고

	계약체결
	2026. 09. 28. (예정)
	낙찰자 통보 후 7일 이내

	사업수행기간
	2026. 09. 28. ~ 10. 27.
	약 1개월 (4주 / 30일)

	중간보고
	2026. 10. 12. (2주차)
	아키텍처 설계 중간검토

	최종보고
	2026. 10. 27. (4주차)
	전체 산출물 납품




1.5 사업예산
	항 목
	금 액
	비 고

	공급가액
	63,636,364원
	부가가치세 별도

	부가가치세(10%)
	6,363,636원
	VAT

	합 계
	70,000,000원
	금칠천만환정




※ 상기 예산은 부가세 포함 총액이며, 사업비 내역(인건비, 경비, 자문비 등)은 제안서에서 세부적으로 재안 가능하나 총액 한도를 초과할 수 없음.


제2장 사업 범위 및 내용
2.1 사업범위
본 용역사업은 아래의 2개 세부 과업으로 구성되며, 각 과업은 상호 유기적으로 연계되어 수행되어야 합니다.
가. 세부과업 1: 블록체인 메인넷-시스템 연결 아키텍처 설계 컨설팅
부산시 도메인에 특화된 블록체인 메인넷(공개·허가형·하이브리드 포함)과 외부 시스템 (탄소감축 인증 시스템, STO 발행·관리 시스템, 시민 참여 플랫폼, 행정정보시스템 등) 간 연계를 위한 종합 아키텍처 설계를 수행합니다.
[세부수행항목]
· 현황 분석 및 요구사항 도출: 국내외 탄소감축 토큰화 사례 분석, 부산시 정책·제도·기술 환경 분석
· 블록체인 메인넷 후보 비교 평가: 퍼블릭(이더리움, 폴리곤 등), 프라이빗(하이퍼레저 Besu·Fabric), 하이브리드 메인넷 비교 / TCO·확장성·규제 준수성 평가
· 메인넷 선정 및 합의 알고리즘·토큰 표준 권고: ERC-1404, ERC-3643 등 STO 적합 토큰 표준 검토
· 메인넷↔외부 시스템 연동 아키텍처 설계: API Gateway, Oracle, Cross-Chain Bridge, KMS/HSM 등 보안 컴포넌트 설계 포함
· 디지털 자산 발행·유통·소각 흐름 설계: 발행(Issue) → 유통(Transfer) → 상환(Redeem) → 소각(Burn) 라이프사이클 모델링
· 거버넌스 및 컴플라이언스 설계: KYC/AML, 권리 제한 토큰(Restricted Token), 규제 준수 체크리스트
· 보안·성능·확장성 권고안: 침투테스트 항목, 성능 목표(TPS·Latency), 노드 운영 모델 권고
· 실증(PoC) 시나리오 및 단계별 추진 로드맵: 후속 SI/SM 사업 연계 고려
나. 세부과업 2: STO 발행 플랫폼 UI/UX 컨설팅 및 기획·디자인
STO 발행·유통·관리 플랫폼의 사용자(투자자·인증기업·일반시민) 및 관리자 (발행기관·부산시 운영자·감사자) 인터페이스에 대한 UX 컨설팅, IA(정보구조) 설계, 와이어프레임·UI 키트·디자인 가이드라인 기획·디자인을 수행합니다.
[세부수행항목]
· 사용자 페르소나·유저저니·태스크플로우 정의: 4개 이상 페르소나 (예: 일반투자자, ESG기업 담당자, 발행기관 운영자, 부산시 감사자)
· UX 휴리스틱 평가 및 WCAG 2.1 AA 웹 접근성 가이드 준수: 누구나 사용 가능한 시민 친화형 UX
· IA(정보구조) 및 사이트맵 설계: 탄소감축 프로젝트 탐색 → 인증·발행 → 투자·유통 → 정산·리포트 흐름
· 와이어프레임 (Low-fi): 사용자용 10개 이상 화면, 관리자용 10개 이상 화면, 모바일·데스크톱 반응형
· Hi-fi UI 디자인 시스템: 컬러·타이포·컴포넌트 키트, 다크/라이트 모드, 그래픽 에셋 제작
· 프로토타이핑: 2개 이상 핵심 사용자 흐름(투자자 가입-KYC-토큰매수, 발행기관 프로젝트 등록-심사-발행) 인터랙티브 프로토타입
· 관리자 대시보드 디자인: 통계·감사·이상거래 탐지·KPI 시각화 화면
· 디자인 가이드라인 및 핸드오프 패키지: 개발사 인도용 Figma 소스, 토큰·컴포넌트 명세서, 카피·아이콘 가이드
2.2 주요 산출물
	No.
	산출물명
	세부내용
	수량/형태

	1
	사업수행계획서
	전체 추진일정, 인력구성, 품질관리방안
	1식 (Word/PDF)

	2
	현황분석 및 요구사항 정의서
	국내외 사례·정책·기술 분석
	1식 (Word)

	3
	메인넷 비교평가 보고서
	메인넷 선정기준 및 추천안
	1식 (Word/PDF)

	4
	블록체인 아키텍처 설계서
	메인넷-외부시스템 연동 종합 설계
	1식 (Word/도면)

	5
	토큰 라이프사이클 설계서
	발행-유통-상환-소각 흐름 모델
	1식 (Word/도면)

	6
	UX 전략 리포트
	페르소나, 유저저니, 디자인 원칙
	1식 (PDF)

	7
	와이어프레임
	사용자/관리자 전 화면
	20종 이상

	8
	UI 디자인 시안 (Hi-fi)
	디자인 시스템 포함
	20종 이상

	9
	인터랙티브 프로토타입
	핵심 2개 시나리오
	Figma 파일

	10
	디자인 가이드라인
	개발사 핸드오프용
	1식 (PDF)

	11
	최종보고서
	전체 결과 종합
	1식 (Word/PDF)




2.3 수행방법
(주) 워크숍·자문회의 운영
· 발주기관·이해관계자 대상 기획 워크숍 최소 2회 운영
· 부산시 탄소감축 정책 자문가·블록체인 전문가 자문 패널 구성 (3인 이상)
(주) 문헌·기술 동향 분석
· 국내외 STO·탄소토큰 플랫폼 사례 분석
· 국내외 규제 동향 분석 (전자증권법, 탄소거래법안, 가상자산이용자 보호법 등)
(주) 단계별 검증·승인
· 중간보고: 아키텍처 설계 중간 검토 (계약 후 2주)
· 최종보고: 전체 산출물 검토·승인 (계약 후 4주)
· 주간 진도보고: 매주 월요일 발주기관 보고


제3장 입찰 참가 자격
3.1 참가자격 요건
가. 일반 자격요건
· 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제12조에 의한 입찰참가자격요건을 구비한 자
· 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조에 의한 결격사유가 없는 자
· 부가가치세법에 의하여 과세사업자로 등록된 자 (간이과세자 제외)
· 공동수행의 경우 주사업자·분담사업자 모두 위 자격 충족
나. 기술 자격요건
	분야
	요건
	증빙서류

	회사 실적
	최근 3년 이내(2023.09~2026.08) 블록체인 또는 STO 관련 컨설팅·개발 용역 수행실적 1건 이상
	계약서 사본, 사업수행확인서

	인력 (아키텍처)
	블록체인/DLT 아키텍처 설계 경력 5년 이상인 책임연구원 1인 이상
	이력서, 경력증명서, 자격증

	인력 (UI/UX)
	핀테크·금융·블록체인 플랫폼 UI/UX 기획 경력 5년 이상인 책임연구원 1인 이상
	이력서, 경력증명서, 포트폴리오

	디자인 역량
	Figma 등 디자인 협업툴 활용 가능하며, 최근 3년 내 금융/공공 플랫폼 시안 작업 실적 보유
	포트폴리오 3건 이상

	재무 안정성
	최근 결산 기준 부채비율 200% 이하
	재무제표




다. 우대사항
· ISO 27001, ISMS-P 등 정보보호 인증 보유 시 가점
· 전자증권(STO) 발행 플랫폼 구축 경험 보유 시 가점
· 국내외 블록체인 컨소시엄 활동 실적이 있는 경우 가점
· 부산광역시 지역 등록업체 또는 지역인력(부산 거주) 고용 시 가점
3.2 공동수행
(1) 본 사업은 2개사 이내 공동수행 가능하며, 공동수행일 경우 주사업자·분담사업자 역할 분담을 명확히 기재하여야 함.
(2) 공동수행협정서를 제출하여야 하며, 분담비율은 공동수행협정서에 명시된 비율에 따름.
(3) 주사업자는 전체 사업관리 및 발주기관 대응 책임을 부담하며, 발주기관은 주사업자와 계약 체결함.


제4장 제안서 작성 요령
4.1 제안서 구성
제안서는 다음의 5개 Part로 구성하여 작성하며, 총 페이지 수는 표지 및 Part V 첨부서류를 제외하고 60페이지 이내로 작성함.
	Part
	항 목
	주요내용
	페이지

	I
	일반요건
	업체 일반현황, 재무상태, 수행실적, 인력구성, 제안 개요
	최대 10p

	II
	기술·관리 제안
	아키텍처 설계 방안, UI/UX 컨설팅 방안, 품질·일정·위험관리 방안
	최대 35p

	III
	가격 제안
	사업비 산출내역, 참여기술자 인건비 단가, 제경비 내역
	최대 8p

	IV
	협상 지원사항
	계약조건, 하자보수, 기술지원 방안, 지식재산권 귀속
	최대 4p

	V
	첨부서류
	사업자등록증 사본, 재무제표, 실적증빙, 인력 이력서, 포트폴리오 등
	별첨




4.2 작성 형식
· 용지: A4 (210mm × 297mm), 단면 인쇄
· 글씨: 본문 10~11pt, 표제 14~16pt, 장·절 제목 13~14pt
· 제본: 좌철 1부 + USB (또는 클라우드) 1부
· 파일형식: 제안서 본문(PDF), 편집파일(HWP/DOCX), 디자인 산출물(Figma/ZIP)
· 언어: 국문작성 (용어 영문 병기 가능)


제5장 평가기준
5.1 평가방법
「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 등에 따라 평가위원회(외부위원 포함 5인 이상)를 구성하여 종합심사(기술+가격) 평가를 실시하며, 협상에 의한 계약체결 방식으로 낙찰자를 선정합니다.
평가방식: 기술평가 90점 + 가격평가 5점 + 가점(여성기업 우대) 5점 = 합계 100점 만점
5.2 평가항목 및 배점
	평가영역
	세부항목
	배점
	세부 배점기준

	기술 역량
	회사 수행실적·유사 사업 경험
	5
	최근 3년 이내(2023.09~2026.08) STO/블록체인 관련 수행실적 1건 이상 시 5점 (정액)

	
	투입 인력의 경력·자격
	20
	책임연구원(아키텍처·UI/UX 각 1인) 경력 연수·자격증·포트폴리오 종합

	기술 방안
	아키텍처 설계·접근방안
	30
	메인넷 선정의 합리성(8점), 연동 설계의 완성도(10점), 보완안(8점), 실증 로드맵(4점)

	
	UI/UX 기획·디자인방안
	20
	페르소나·유저저니(7점), IA/와이어프레임(10점), 디자인시스템·프로토타입(13점)

	관리 방안
	일정·품질·위험관리·소통 방안
	10
	주간보고 체계, 단계별 검증 절차, 위험관리 계획

	가격 평가
	제안가격의 적정성
	10
	최저가 기준 변동가격점수 5점 만점

	가점 (여성기업 우대)
	「여성기업지원에 관한 법률」 제2조에 따른 여성기업 여부
	+5
	여성기업 확인서 제출 시 가점 5점 부여 (만점 초과 가능)

	합계
	
	
	95 + 가점 5 = 100




※ 협상낙찰 기준점: 80점 이상 (기술평가 80% 이상 득점 업체만 협상대상자에 포함)
※ 여성기업 가점은 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 및 같은 법 시행령 제2조에 따라 「여성기업 확인서」를 제출한 업체에 한해 부여됩니다.
5.3 여성기업 우대 세부 기준
· 적용 대상: 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조에 따른 여성기업 (여성대표, 여성기업 확인서 보유)
· 가점: 평가 총점에 +5점 부여 (기술·가격 평가 점수와 별도 합산)
· 증빙 서류: 여성기업 확인서 사본 1부 (공고일 기준 유효한 것)
· 공동수행 시 적용: 주사업자가 여성기업인 경우에만 가점 부여 (분담사업자는 미적용)
· 기타: 「여성기업지원에 관한 법률」 및 「공공입찰 낙찰자 결정 가점 부여 세부기준」에 따름


제6장 계약 및 자금
6.1 계약체결
(1) 낙찰자로 결정된 업체는 통보일로부터 7일 이내(공휴일 제외) 계약을 체결하여야 합니다.
(2) 계약체결 시 성과검증보증금(계약금액의 10%)을 예치하여야 합니다.
(3) 계약보증금은 입찰·계약 참고서류에 따라 증권·보험 또는 현금으로 제출할 수 있습니다.
(4) 계약서의 주요 조건은 본 제안요청서의 사업 범위 및 제안서 응답 내용과 일치하여야 합니다.
6.2 계약금액
	구분
	금액(VAT 포함)
	비고

	본 용역계약 총액
	70,000,000원
	금칠천만환정

	공급가액
	63,636,364원
	부가세 별도

	부가가치세 (10%)
	6,363,636원
	




6.3 대금 지급
	회차
	지급 조건
	지급 비율

	선급금 (1회)
	계약체결 후
	20%

	중간금 (1회)
	중간보고 승인 후
	40%

	최종금 (1회)
	최종보고 승인·산출물 납품 후
	40%




※ 대금은 마리나체인 회계 절차에 따라 청구일로부터 14일 이내에 지급됩니다.
6.4 지식재산권 및 보안
· 본 사업 수행으로 창출된 일체의 결과물(보고서, 설계서, 디자인 파일, 소스코드 등)의 지적재산권은 마리나체인에 귀속됩니다.
· 수행 중 알게 된 발주기관의 정보 및 개인정보는 사업 종료 후에도 외부 유출이 금지되며, 관련 보안서약서를 제출하여야 합니다.
· 디자인 산출물은 발주기관의 사전 동의 없이 3자 공개·수익화가 불가합니다.
· 하도급 시에는 발주기관의 사전 승인을 받아야 하며, 보안·비밀유지 의무가 하도급사에 동등하게 적용됩니다.


제7장 기타사항
7.1 유의사항
1. 제안서 제출 후에는 제출사유·내용 변경 및 취소가 불가합니다.
1. 제안서의 내용이 허위로 작성된 경우 평가에서 제외되며, 계약 후 발견 시 계약해지 및 손해배상 청구가 가능합니다.
1. 본 사업의 산출물은 부산광역시 후속 SI/SM 사업의 기초자료로 활용되므로, 일반적이고 재사용 가능한 형태로 작성되어야 합니다.
1. 본 사업 수행에 필요한 개인정보·민감정보 취급 시 「개인정보 보호법」에 따라 안전하게 관리하여야 합니다.
1. 발주기관은 본 제안요청서의 내용을 사전 통보 없이 변경할 수 있으며, 변경 시 참가업체에게 공지합니다.
1. 기타 분쟁·해석에 관하여 「지방자치단체 계약법」 및 관계 법령에 따릅니다.
7.2 사업 일정 요약
	단계
	일정
	내용

	공고
	2026. 09. 14. (월)
	제안요청서 공고 및 배포

	설명회
	2026. 09. 17. (목)
	현장 설명회 (마리나체인 본사 회의실)

	질의응답
	2026. 09. 17. ~ 09. 21.
	제안서 관련 질의 접수

	제출마감
	2026. 09. 22. (화) 18:00
	제안서 접수 마감 (마리나체인 본사)

	평가
	2026. 09. 23. ~ 09. 24.
	평가위원회 평가

	낙찰자 통보
	2026. 09. 25. (예정)
	협상대상자 통보

	계약체결
	2026. 09. 28. (월)
	계약 체결 및 사업 착수

	사업수행
	약 1개월 (30일)
	2026. 09. 28. ~ 10. 27.




7.3 문의처
	항목
	내용

	담당부서
	마리나체인 경영관리부

	담당자
	○○○ (직위: 과장/팀장)

	주소
	○○시 ○○구 ○○로 ○○, 마리나체인 본사 ○○층

	전화
	000-0000-0000

	이메일
	blockchain-sto@marinachain.com (가칭)

	제안서 접수처
	마리나체인 경영관리부 (우편/방문)





──────────────────────────────

2026년 9월
마리나체인 (주관: 경영관리부)
마리나체인 대표이사
1
1
