AI 기반 반품검품 장비(베타) 개발 용역

입찰공고서

리터놀 주식회사에서 추진하는 「2026년 에코스타트업 지원사업(일반창업분야)」 지원과제 「AI 기반 반품 공정 자동화를 통한 폐기 저감 및 자원순환 확산 모델 구축」 관련 용역 입찰을 다음과 같이 공고합니다.

| 입찰공고번호 |  |
| --- | --- |
| 참조번호 | RTN-2026-ECO-001 |
| 공고기관 | 리터놀 주식회사 |
| 공고명 | AI 기반 반품검품 장비(베타) 개발 용역 |
| 보조사업명 | 2026년 에코스타트업 지원사업(일반창업분야) (전문기관: 한국환경산업기술원) |
| 공고일자 | 2026.09.03 |

1. 입찰에 부치는 사항

| 입찰건명 | AI 기반 반품검품 장비(베타) 개발 용역 |
| --- | --- |
| 계약방식 | G2B계약 / 자체조달 / 일반경쟁입찰 / 용역(일반용역) |
| 계약유형 | 총액계약 |
| 낙찰방법 | 규격가격동시입찰 |
| 낙찰방법 세부기준 | 규격 적격자 중 예정가격 이하 최저가 투찰자 |
| 세부품명번호 / 세부품명 | 8111159901 / 정보시스템개발서비스 |
| 용역 대상 / 수량 | AI 기반 반품검품 장비(베타) 개발 용역 1식 |
| 추정가격 | 45,715,000원(VAT 별도) |
| 부가가치세 | 4,571,500원 |
| 사업금액 / 배정예산액 | 50,286,500원(VAT 포함) |
| 용역기간(납품완수기한) | 계약체결일로부터 2026.10.23까지(나라장터 납품(용역완수)기한 입력 기준일: 2026.10.23) |
| 납품 및 설치장소 | 경기도 군포시 번영로 82-7 2층 리터니즈 검품센터 검품대 설치구역 |
| 인도조건 | 현장 설치·시운전 완료, UAT 통과 및 산출물(설계도면·BOM·소스코드·매뉴얼 등) 제출 기준 |
| 공동수급 | 불허 |

※ 본 입찰의 세부 규격, 과업 범위, 검수 기준, 계약조건 및 산출내역은 별첨 「용역규격서·과업지시서·계약조건서·산출내역서」에 따릅니다.

2. 입찰 및 개찰 일정

| 입찰서 접수개시 | 2026.09.08 13:00 |
| --- | --- |
| 입찰서 접수마감 | 2026.09.16 10:00 |
| 규격서 제출기간 | 2026.09.08 13:00 ~ 2026.09.16 10:00 |
| 규격서 평가일시 | 입찰마감 후 수요기관 자체평가 |
| 규격서 평가장소 | 리터놀 주식회사 운영총괄 |
| 개찰일시 | 2026.09.17 11:00 |
| 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
| 입찰참가자격 등록마감 | 2026.09.15 18:00 |
| 입찰보증서 접수마감 | 나라장터 시스템 및 관련 규정에 따름 |

※ 위 일정은 나라장터 시스템 입력값을 기준으로 하며, 공고 등록 과정에서 시스템 최종 표시 일정과 상충하는 경우 나라장터 공고 화면의 일정이 우선합니다.

3. 입찰참가자격

| 가 | 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 조달업체로 등록되어 있고 전자입찰이 가능한 업체여야 합니다. |
| --- | --- |
| 나 | 본 공고서 및 별첨 용역규격서·과업지시서의 필수 구성, 성능, 용역기간, 시스템 연동, 설치·시운전·UAT, 산출물 제출·결과물 귀속, 교육 및 하자보수 조건을 충족할 수 있어야 합니다. |
| 다 | 본 입찰은 지역제한, 실적제한 및 물품분류 제한을 적용하지 않습니다. 다만 보조사업 집행기준에 따라 사업자등록증상 업태·종목이 과업 내용(전자·기계장비 제작, 소프트웨어 개발 등)과 연관되어야 하며, 규격제안서 검토 결과 필수 규격을 충족하지 못하는 경우 규격 부적격으로 처리될 수 있습니다. |
| 라 | 제조사 직접 입찰뿐 아니라 해당 장비의 설계·제작·소프트웨어 개발·설치·시운전·하자보수 및 기술지원 수행이 가능한 개발사도 입찰에 참여할 수 있습니다. |
| 마 | 공고기관의 임직원(배우자, 6촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척 포함)이 운영하는 업체 또는 계열 관계에 있는 업체는 참여할 수 없습니다. |
| 바 | 공동수급은 허용하지 않습니다. |

4. 입찰 및 계약방법

| 가 | 본 입찰은 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 통한 전자입찰 방식으로 진행합니다. |
| --- | --- |
| 나 | 계약방법은 일반경쟁입찰, 계약유형은 총액계약, 낙찰방법은 규격가격동시입찰입니다. |
| 다 | 입찰금액은 부가가치세를 포함한 총액으로 투찰하여야 합니다. 면세사업자 또는 면세업체와 과세업체가 동시에 입찰에 참여하는 경우에도 가격입찰서 제출 시 부가가치세 포함 여부는 나라장터 공고 및 시스템 안내에 따릅니다. |
| 라 | 본 입찰은 규격서류를 제출받아 수요기관이 규격 적합 여부를 먼저 검토한 후, 규격 적격자에 한하여 가격개찰을 실시합니다. |

5. 규격가격동시입찰 및 낙찰자 결정방법

| 가 | 입찰참가자가 제출한 정성제안서(규격제안서)를 검토하여 별첨 용역규격서·과업지시서의 필수 조건 충족 여부를 적합/부적합으로 판단합니다. |
| --- | --- |
| 나 | 규격 적격자로 판정된 업체에 한하여 가격입찰서를 개찰합니다. |
| 다 | 규격 적격자 중 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정합니다. |
| 라 | 동일가격 입찰자가 2인 이상인 경우에는 나라장터 동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램을 이용합니다. |
| 마 | 규격 부적격 업체의 가격입찰서는 개찰 대상에서 제외될 수 있습니다. |

6. 제출서류

| 가격입찰서 | 나라장터 전자입찰 방식으로 제출 |
| --- | --- |
| 정성제안서 | 본 입찰의 규격제안서로 제출. 용역규격서 및 과업지시서 요구사항 충족 여부를 확인할 수 있도록 장비 구성표(부품 사양 포함), 개발·설치 일정표, 투입인력 계획, 시스템 연동 방안, UAT 계획, 산출물 목록, 하자보수·기술지원 계획, 유사 개발 실적을 포함 |
| 기타문서 | 경쟁입찰참가자격등록증, 법인 등기부등본(개인사업자인 경우 사업자등록증), 사업자등록증 등 입찰참가자격 확인 서류 |
| 기타 필요자료 | 수요기관이 규격 검토를 위해 필요한 보완자료를 요청하는 경우, 입찰참가자는 정해진 기한 내 제출하여야 함 |

※ 제출서류의 문서구분, 파일명 및 제출방식은 나라장터 제안서 제출 화면의 안내에 따릅니다.

7. 주요 규격 및 과업 요약

| 가 | 용역 대상은 반품검품 장비(베타) 1식의 개발이며, 촬영 스테이션(구조물·조명·카메라), 상품 식별 스캐너, 제어 컴퓨터·표시 장치, 제어·촬영 소프트웨어, 발주처 검품 시스템 연동, 현장 설치·시운전·UAT 지원, 설계도면·BOM·소스코드·매뉴얼 제출 및 교육을 포함합니다. |
| --- | --- |
| 나 | 장비는 발주처 표준 검품 프로토콜의 촬영 규격을 재현하여야 하며, 발주처가 제공하는 인터페이스 정의서에 따라 검품앱·서버·AI 판정 모듈과 연동(검품 시작·종료 이벤트, 이미지·메타데이터 전송, 판정 결과 수신·표시)되어야 합니다. AI 판정 모델 개발은 용역 범위에서 제외됩니다. |
| 다 | 성능 기준은 UAT 시나리오에서 확정하며, 상품 1건 스캔→촬영→업로드 소요시간, 바코드·QR 인식률, 연속 운전 안정성, 장애 복구, 안전 항목을 검증합니다. |
| 라 | 장비는 타 센터·중소 브랜드로 확산 가능한 표준 패키지로 규격화되어야 하며, 동일 사양 추가 제작이 가능하도록 설계도면·BOM·조립 절차서·설치 체크리스트를 제출하여야 합니다. 본 용역으로 발생한 결과물(소스코드 포함)의 지식재산권은 발주처에 귀속됩니다. |
| 마 | 최종 검수는 현장 설치 완료 후 UAT 통과를 기준으로 하며, UAT 미통과 시 계약상대자는 무상으로 개선, 수정, 교체, 재설치 또는 재시험을 수행하여야 합니다. 검수 완료일로부터 12개월 무상 하자보수를 제공하여야 합니다. |

8. 입찰보증금 및 계약체결

| 가 | 입찰보증금 및 입찰보증서 관련 사항은 나라장터 시스템, 공고 화면 및 국가계약법령 준용 기준에 따릅니다. |
| --- | --- |
| 나 | 낙찰자는 낙찰 통보 후 나라장터 및 e나라도움 절차에 따라 전자계약을 체결하고 계약이행보증보험증권을 제출하여야 합니다. |
| 다 | 정당한 사유 없이 계약을 체결하지 않거나 계약이행 의무를 이행하지 않는 경우, 관련 법령·공고조건·계약조건에 따른 조치를 받을 수 있습니다. |
| 라 | 계약 체결 이후 대금지급은 나라장터 및 e나라도움 절차, 보조사업 집행기준 및 전문기관 승인 범위에 따르며, 용역 완료·검수·대금지급은 보조사업 협약기간(2026.10.30) 내에 완료되어야 합니다. |

9. 유의사항

| 가 | 입찰참가자는 공고서, 나라장터 공고 화면, 용역규격서, 과업지시서, 계약조건서, 산출내역서 및 기타 첨부자료를 반드시 확인한 후 입찰에 참여하여야 합니다. |
| --- | --- |
| 나 | 첨부자료를 숙지하지 않아 발생하는 불이익은 입찰참가자에게 있습니다. |
| 다 | 본 공고서와 나라장터 시스템 입력사항, 최종 입찰공고문 또는 계약서가 상충하는 경우 나라장터 최종 공고 및 계약서가 우선합니다. |
| 라 | 입찰참가자는 제안 장비 및 개발 방안이 본 사업의 목적, 용역기간, 성능, 시스템 연동, 산출물 제출, 검수 및 하자보수 조건을 충족할 수 있음을 규격제안서로 입증하여야 합니다. |
| 마 | 수요기관은 제출서류의 내용이 불명확하거나 규격 충족 여부 확인이 필요한 경우 보완자료를 요청할 수 있습니다. |
| 바 | 본 용역은 정부 보조사업으로 수행되며, 계약상대자는 전문기관·위탁정산기관의 증빙 요청(견적서, 거래명세서, 결과보고서, 사업자등록증·통장사본 등)에 협조하여야 합니다. |

10. 문의처

| 수요기관 | 리터놀 주식회사 |
| --- | --- |
| 담당부서 | 운영총괄(운영이사) |
| 담당자 | 김상훈 |
| 전화번호 | 070-7700-1205 |
| 납품장소 | 경기도 군포시 번영로 82-7 2층 리터니즈 검품센터 |

위와 같이 공고합니다.

2026년 9월 8일

리터놀 주식회사