P U M P K I N

공고번호  PK-2026-D-09-10-04

음성군, 전기승합차 거점 기반 eBAB 충전서비스(음성교통)

소액수의(총액) 전자견적 제출 안내공고

2인 이상 견적제출 · 단일예가 · 제한적 최저가

2026. 09.

펌프킨(주)

1. 견적에 부치는 사항

| 공사명 | 음성군, 전기승합차 거점 기반 eBAB 충전서비스(음성교통) |
| --- | --- |
| 공사현장 | 충북 음성군 금왕읍 응천서길 25 |
| 계약방식 | 소액수의(총액) · 전자견적 · 2인 이상 견적제출 · 단일예가 |
| 공사금액 | 금 27,665,000 원(VAT 포함) |

설치 개요

| 설치지역 | PB | DP | 캐노피 |
| --- | --- | --- | --- |
| 충북 음성군 금왕읍 응천서길 25 | 240 kW급 1기 | 1기 | 분리형 1기 |

2. 공사 범위 및 설계도서

- 전기차 충전기 설치·결선·접지·통신연계·시운전 및 관련 부대공사

- 고압 수배전설비 반입·설치·결선과 한국전력공사 고압 인입 관련 공사

- 분전반(MCCB, SPD 포함), 전력·제어·통신 케이블 및 보호설비 구축

- 충전기 기초패드 타설, 볼라드 등 보호시설 및 캐노피 구조물 시공

- 한국전력공사·한국전기안전공사·지자체 등 인허가·검사·대관 업무와 사용전검사 대응

- 발주자가 요구하는 준공·정산·보조사업 증빙서류의 작성 및 제출

본 공사는 공고문, 공사시방서, 설계도면, 물량내역서, 지급자재 목록 및 계약특수조건을 하나의 계약문서로 본다. 문서 간 불일치는 견적 제출 전에 서면으로 질의하여야 한다.

3. 견적제출 참가자격

- 견적서 제출마감일까지 「전기공사업법」에 따른 전기공사업 등록을 보유하고 나라장터 입찰참가자격 등록을 완료한 업체

- 국세 및 지방세 체납이 없고 관계법령에 따른 부정당업자 입찰참가자격 제한 중이 아닌 업체

- 공사기간 내 관계법령상 적격한 전기공사기술자와 현장대리인을 배치할 수 있는 업체

- 나라장터 전자견적 제출에 필요한 전자서명 인증수단을 보유한 업체

4. 전자견적 제출

- 나라장터(G2B)를 통한 전자견적 제출만 인정하며 총액으로 견적하여야 한다.

- 유효한 견적제출자가 2인 이상인 경우에 계약상대자를 결정한다. 2인 미만인 경우에는 계약상대자를 결정하지 않고 재안내공고 또는 내부규정에 따른 후속절차를 진행한다.

- 견적금액에는 충전기 본체의 구매비를 제외하고 하역·현장 내 운반·보관·설치·결선·시운전 등 시공에 필요한 모든 비용을 포함한다.

- 전자견적 제출 후에는 취소하거나 변경할 수 없으며, 참가자는 공고문과 설계도서를 모두 확인한 것으로 본다.

5. 예정가격 및 계약상대자 결정

- 예정가격은 2026년 기초금액을 기준으로 단일예가 방식으로 산정하며, 나라장터에 공개된 예정가격을 적용한다.

- 본 건은 적격심사를 실시하지 않는다. 예정가격 이하이면서 낙찰하한율 이상인 자 중 최저가격 견적제출자부터 참가자격과 배제사유를 확인하여 계약상대자로 결정한다.

6. 계약이행능력 확인 및 제출서류

선순위 견적제출자 제출서류

- 사업자등록증, 법인등기사항증명서(법인인 경우) 및 전기공사업 등록증 사본

- 국세·지방세 납세증명서와 4대보험 완납증명서

- 현장대리인 및 투입 기술인력의 자격·재직 증빙자료

- 세부 산출내역서, 세부 공정표, 공사수행계획서 및 안전·품질관리계획서

- 시공실적 증빙자료(보유한 경우에 한하며 참고자료로 활용)

※ 허위서류 제출, 참가자격 미충족 또는 공고된 배제사유 해당 시 계약상대자 결정에서 제외할 수 있다. 실적 미보유 자체는 배제사유가 아니다.

7. 지급자재 및 비용부담

| 구분 | 부담주체 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| 240 kW급 PB 1기·DP 1기 | 발주자 지급자재 | 공사현장 차상도 인도. 시공사가 하역·현장 내 운반·보관·설치·결선·시운전 |
| 수배전설비·분전반·케이블 | 시공사 | 설계도서 및 물량내역서에 포함된 일체 비용 |
| 기초패드·캐노피·보호시설 | 시공사 | 설계도서와 인허가 조건에 따른 시공비 포함 |
| 한국전력 시설부담금 | 발주자 직접 부담 | 시공사는 신청·대관 및 공정연계 수행 |
| 검사·인허가 수수료 | 시공사 | 별도 명시한 항목을 제외하고 계약금액에 포함 |

8. 계약 및 공사이행 조건

- 계약금액은 전자견적 제출금액을 기준으로 한 총액계약으로 한다.

- 계약상대자는 계약체결 시 발주자가 요구하는 계약보증을 제출하여야 한다.

- 대금은 준공검사·사용전검사·검수 및 준공서류 제출 완료 후 지급하는 것을 원칙으로 한다.

- 관계법령상 필요한 전기공사기술자와 현장대리인을 배치하고, 고압·특고압 작업을 수행하는 인력은 작업 전 필요한 안전보건교육을 이수하여야 한다.

- 산업안전보건법·전기안전 관계법령과 발주자의 현장 안전수칙을 준수하며, 작업 전 위험성평가와 작업계획서를 제출한다.

- 충전기 제조상 하자는 발주자·제조사 책임으로 하고, 하역·보관·설치·결선·시운전 등 시공상 하자는 시공사 책임으로 한다.

- 하자담보책임기간·지체상금·설계변경·계약해제 및 손해부담은 계약서와 계약조건에 따른다.

9. 견적의 무효 및 유의사항

- 참가자격이 없는 자가 제출한 견적, 전자조달시스템상 정상적으로 제출되지 않은 견적 및 관계규정에 따른 무효사유에 해당하는 견적은 무효로 한다.

- 동일한 대표자가 둘 이상의 업체를 대표하여 견적을 제출하거나 동일인이 둘 이상의 업체에 중복 참여한 경우 해당 견적을 무효로 할 수 있다.

- 참가자는 현장조건·설계도서·지급자재·공사기간을 확인한 후 견적하여야 하며, 내용이 불명확한 경우 견적마감 전까지 서면으로 질의하여야 한다.

- 발주자는 보조사업 승인·예산·현장여건의 중대한 변경이 있는 경우 관계규정에 따라 공고를 변경 또는 취소할 수 있다.

10. 기타사항

- 본 공고에 명시되지 않은 사항은 보조사업 교부조건, 국고보조금 통합관리지침, 발주자 내부 계약규정과 국가계약 관련 기준을 순서에 따라 적용하거나 준용한다.

- 제출서류는 반환하지 않으며, 계약·공사·준공·정산 자료는 보조사업 감사 및 정산을 위하여 보관할 수 있다.

- 문의: 펌프킨(주) 전략신사업팀 강동희 팀장 / gateway6@pumpkinev.co.kr

- 이 상 -