| 현대오토에버 성수 직장어린이집 설치 공사 입찰 공고 |  |
| --- | --- |
| 2026. 09. 17 |  |
| 현대오토에버 주식회사 |  |

1. 입찰 개요

- 입찰명 : 현대오토에버 성수 직장어린이집 설치 공사

- 입찰기간: 2026년 9월 17일(목) 16:00 ~ 2026년 9월 21일(월) 15:00

- 개찰일시 : 2026년 9월 21일(월) 16:00, 제안 마감 후 즉시

- 수요기관 : 현대오토에버 주식회사

- 공사내용

- 공사 위치 : 서울시 성동구 아차산로 13길 38, 1층

- 공사 범위 : 보육실, 유희실(실내놀이터 포함), 원장실 및 교사실, 조리실 및 식당 등 어린이집 인테리어 공사

- 공사기간 : 2026년 10월 1일 ~ 2026년 12월 31일

※ 준공일 기한 엄수

※ 공사기간 외 공사완료 후 개원 전까지 상주 및 잔손보기 포함

2. 입찰 및 계약방식

- 국가종합전자조달시스템(G2B) 이용한 전자입찰 방식임.

- 총액입찰로서 전자입찰로만 집행하며 예상금액 이하 최저가 방식임.

- 국민연금보험료, 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 반영대상 공사임.

- 입찰참가자는 입찰금액 신청 시 예비가격 기초금액과 함께 발표된 국민연금보험료, 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료의 금액을 조정 없이 반영하여야 함.

- 국민연금보험료, 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 73 조 및 계약예규 정부입찰, 계약 집행기준 제 17 장에 정한 바에 따라 사후 정산하여야 함.

- 입찰금액은 부가가치세를 포함한 금액으로 입찰하여야 함.

3. 입찰참가자격 : 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자

- 본 건의 입찰참가 지명통지를 받은 업체에 한함.

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “지방계약법”이라 함)시행령 제 13 조의 규정에 의한 입찰참가 자격요건을 갖춘 업체로서 지방계약법 제 31 조 및 동법 시행령 제92 조에 의한 부적당 업체로 제재를 받지 않은 업체에 한 함.

- 본 입찰은 조달청 전자입찰시스템을 이용한 전자입찰로 집행하므로 조달청에 전자입찰 이용자 등록을 필한 업체만이 입찰에 참가할 수 있음.

- 본 입찰은 지문인식 신원확인 입찰이 적용되므로 개인보증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가전자조달시스템 전자입찰 특별유의서 제 10 조 제 1 항 제 5 호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능함.

- 미 자격자가 고의로 입찰에 참가하여 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사한 자 또는 고의로 무효의 입찰을 한 자에 해당한다고 판단될 경우에는 국가를 당사자로 하는 계약에 따른 법률 등 관련 규정에 따라 부적당업자로 제재할 수 있음.

- 입찰공고일 현재 건설산업기본법에 의한 실내건축공사업을 보유한 업체로 한함

4. 입찰 방법 등

- 입찰참가자는 입찰공고에 지정된 기간 내에 국가종합전자조달시스템을 통하여 전자 입찰서를 제출 하여야 함.

- 현장(입찰)설명: 별도 현장설명회는 없음(입찰서로 갈음)

- 입찰서 제출마감 일시: 2026년 9월 21일(월) 15:00

- 개찰일시 및 장소: 2026년 9월 21일(월) 16:00 / 담당자 PC

- 입찰 서류제출: 입찰등록 마감일인 2026년 9월 21일(월) 15:00까지 전자제출

1) 공기 준수 서약서

2) 공사 내역서

- 입찰서의 제출 확인은 조달청 전자입찰시스템 웹 송신함에서 반드시 확인하시기 바라며, 확인하지 않아서 발생된 문제에 대한 책임은 입찰자에게 있음.

5. 공사내역서 및 정산

- 입찰자는 발주자가 제공한 공내역서 양식과 설계도서를 기준으로 입찰신청을 하되 입찰공고의 유의사항 등을 참고하여 산출한다.

- 공사도급 계약은 총액계약(Lump Sum Fixed Price Contract)을 기준으로 하므로 공사비 정산은 없는 것을 원칙으로 한다. 또한 도면 및 시방서 변경이 없는 경미한 변경이나 설계도서, 입찰공고의 유의사항, 계약서류에 명시되지 않은 사항이라도 관련 법규상 필요하거나 건축, 기계, 전기 등 공종간 오류 및 불일치에 대한 보완 역시 계약금액 범위 내에서 증감 없이 시공한다.

- 발주자가 제공한 공내역서 또는 공종분류 제공은 입찰의 편의를 위한 참고용일 뿐이며, 공사내역서 작성에 대한 모든 책임은 전적으로 입찰자에 있다. 제공된 공내역서를 근거로 어떠한 설계변경도 요청할 수 없다.

- 입찰자는 발주자가 제시한 설계도서(도면, 시방서, 계산서 등) 및 관계자료, 입찰지침서 및 질의 회신 등 어느 한 곳에라도 표현되었다면 해당 사항을 공사 내역서 작성 시 반영하여야 하며, 누락 및 착오에 대한 책임은 전적으로 “을”이 진다.

- 입찰 시 제공된 공내역서상의 아이템 및 수량은 내역서 상의 아이템 및 수량은 내역서 작성 시 단순 참고용으로 제공된 자료이므로 향후 실제 공사 시 수량 변경에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 도면 및 시방서가 공내역서 상의 스펙보다 우선하며 “을”의 판단에 의한 스펙 변경 항목은 인정하지 아니한다.

- 본 공사는 제반작업(물가상승, 고소작업, 야간작업, 돌관작업 등) 할증은 추가로 인정하지 않으므로 “을”은 이를 사전에 감안하여 공사 내역서를 작성하여야 한다.

- 추가공사비 정산을 목적으로 “을”이 일방적으로 공사를 지연하거나 중단하여 “갑”측에 손실이 발생할 경우 “을”은 지체상금 이외에 해당하는 손실 금액을 전액 보상하여야 한다.

- “을”은 공사 착공 후, 설계도서에 누락된 경미한 사항이 있더라도 기술적 및 상식적으로 본 공사의 완벽한 시공에 필요한 사항은 “을”의 부담으로 이행하여야 한다. 또한 공사 중 시공이 불가한 사항과 의문이 있는 사항은 즉시 “갑”과 협의하여 공문서로 결정된 사항에 따라야 하며, 이를 무시한 임의 시공은 “을”의 책임하여 재 시공 되어야 한다.

- “갑”은 입찰 당시의 공사범위, 사용자재, 지급자재 등을 계약 체결 후라도 변경할  수 있고, 이로 인해 현격한 공사비 증감과 설계변경이 필요하다고 인정될 때에는 “을”에게 서면으로써 통지하고, “을”은 설계변경 등에 따른 공사비 증감 내역서를 산출하여 근거 서류(설계변경 개요, 사유, 설계변경 전, 후 도면, 물량산출서, 단가 산출근거 서류 등)와 공기 증감 여부에 대한 실정보고를 2 주일 이내에 “갑”에게 제시하여야 하며 “갑”의 결정사항에 따라야 한다. 또한 “을”은 설계변경으로 인한 공사 제반사항에 최대한 협조하여 공사에 임하고, 공기 및 공사비 등은 협의하여 처리한다.

※ 설계도면 및 기타자료는 입찰참여자 메일로 직접 송부 예정

6. 낙찰자 결정방법

- 최저가 입찰업체 낙찰

- 낙찰자 결정 후 해당 낙찰자와 계약 세부내용에 대한 개별 협의 후 최종 계약체결 예정임.

7. 입찰의 무효

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 39 조 및 동법 시행규칙 제 44 조에 의하여 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제 27 조 및 동법 시행령 제 76 조에 해당하는 경우에는 입찰 참가 자격을 제한할 수 있음.

8. 대가지급방법

- 계약을 이행한 후 시공결과에 대한 (사업체 명) 의 검사, 검수를 받아 정상 이행한 것으로 확인된 경우 국세 및 지방세 완납증명서, 4 대 사회보험 완납증명서를 첨부하여 대가를 청구하면 당사의 대금지불조건에 따라 계좌 입금에 의한 방법으로 대가를 지급함.

- 대금 지불 조건

- 지급 통화 : 원화(KRW)

- 대가의 지급 조건 : 회사 내규에 따름

- 선급금 : 회사 내규에 따름

- 선급금이행보증 : 계약금액의 100%에 해당되는 금액을 현금 또는 계약이행 보증보험 증권을 제출함.

- 계약이행보증 : 계약금액의 10%에 해당되는 금액을 현금 또는 계약이행 보증보험 증권을 제출함.

- 하자보증기간 : 공사완료 후  2년

- 하자이행보증율 : 총 공사비의 5%에 해당되는 금액을 현금 또는 하자이행 보험증권을 제출함.

- 지체상금율 : 계약기간 내에 공사를 완료하지 못한 경우 매 지연일 당 총 계약금액의 3/1000 에 해당하는 금액을 계약금액에서 공제함.

- 산업재해 및 근로자 재해에 관한 모든 책임은 입찰사에게 있음.

9. 기타사항

- 입찰자는 입찰공고조건, 국가종합전자조달시스템 전자 입찰 특별유의서, 기타 입찰에 필요한 모든 사항을 입찰 전에 완전히 숙지하고 입찰에 응하여야 하며 숙지하지 못한 책임은 입찰 참가자에게 있음.

- 입찰자의 전산장애 등의 사유로 전자입찰등록 및 입찰서제출이 곤란한 경우에는 입찰서 제출24 시간 이전에 조달청 정부조달 콜센터(1588-0800)로 장애 해결을 위하여 문의 하시기 바라며, 장애발생에도 불구하고 조달청 정부조달 콜센터로 문의하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있음.

- 낙찰자는 계약 체결에 필요한 서류(세부산출내역서 및 계약보증금 등)를 계약 체결 전에 제출하여야 함.

- 입찰자는 제공되는 설계도서, 물량내역서, 시방서를 완전히 이해하고 입찰한 것으로 간주하며 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있음. 이러한 관점에서 발주처가 제시한 설계자료(도면, 물량내역서) 중 어느 한 곳에라도 포함되었다면 입찰내역서상의 어떠한 누락 및 착오에 대해서는 전적인 책임을 지며 향후 수급자 비용으로 시공하여야 함.

- 특허권 등 지적재산권 침해, 제출된 내용이 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우 이로 인하여 발생되는 모든 민/형사상의 책임은 업체에 있으며 이에 따른 모든 행위를 무효로 함.

- 계약체결 전에 국가시책 변경 또는 당사의 예기치 못한 사정으로 사업 지연, 중단 또는 취소 시 어떠한 비용도 지급하지 않으며 이로 인하여 시공업체는 일체의 이의제기 및 손해배상을 청구하지 못 함. 다만, 계약 체결 후에는 체결 후부터 발생된 비용에 대하여 실비용을 지급함.

- 본 공사는 직장어린이집 지원제도에 의해 근로복지공단에 “직장어린이집 설치비 지원신청서”를 제출하여, 공사비중 일부를 환급 받는 사업임. 수급자는 이에 대한 모든 사항을 충분히 이해하여야 하며, 신청서 제출시 필요한 제반 서류의 작성에 응해야 함.

- 수급자는 공사 착수시부터 준공 및 직장어린이집 인가를 완료할 때까지, 각종 인가관련 법령의 이행에 있어 결격사유 없이 본 공사를 완료하여야 함.

- 기타 입찰 및 계약, 공사 내용 등에 관한 사항은 이정래 책임(leejr@hyundai-autoever.com) 에게 문의하시기 바람.

공기 준수 서약서

1. 공  사  명 :  현대오토에버 성수 직장어린이집 설치공사

2. 발  주  처 : 현대오토에버 주식회사

3. 공사업체명 :

4. 계 약   기 간 : 2026년 10월 31일~2026년 12월 31일

당사는 현대오토에버 성수 직장어린이집 설치공사를 시행함에 있어서

지정 공사 기간 내에 최고의 품질로 완수함을 약속합니다.

년       월      일

회 사 명 :

주    소 :

대표이사 :                                 (인)