주식회사 낭만상회 공고 제2026-01호

입  찰  공  고

「2026년 AI 청년창업기업 동반성장 바우처 지원사업」에 따른 용역 입찰

외식업 특화 LLM 기반 AI Agent 시스템 통합·안정화·운영지원 용역

주식회사 낭만상회는 과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원(NIPA) 「2026년 AI 청년창업기업 동반성장 바우처 지원사업」 협약에 따라 정부지원금으로 집행하는 아래 용역의 계약상대자를 선정하기 위하여, 같은 사업의 「일반용역비 집행 가이드」에서 정한 절차에 따라 나라장터(국가종합전자조달시스템)를 통한 경쟁입찰(협상에 의한 계약)에 부치고자 다음과 같이 공고합니다.

1. 입찰에 부치는 사항

| 수요기관(발주자) | 주식회사 낭만상회 |
| --- | --- |
| 용 역 명 | 외식업 특화 LLM 기반 AI Agent 시스템 통합·안정화·운영지원 용역 |
| 사업근거 | 「2026년 AI 청년창업기업 동반성장 바우처 지원사업」 |
| 사업예산 | 일금 오천만원(₩50,000,000) 이내 - 부가가치세 포함 · 추정가격(부가가치세 제외) 45,454,545원 |
| 계약기간 | 계약체결일(2026. 10. 20. 예정) ~ 2026. 12. 18.(금) - 최종 검수 요청은 2026. 11. 27.(금)까지, 과업기간 내 최종 검수(재검수 포함) 완료 및 상위 협약 종료일(2026. 12. 31.) 이전 정산 |
| 과업장소 | 비상주(원격) 수행 원칙 - 발주자는 수시로 진행상황 점검 회의를 소집할 수 있음 |
| 입찰방법 | 제한경쟁입찰 (소기업·소상공인·벤처기업·창업기업 제한, 지역 제한 없음) |
| 계약방법 | 협상에 의한 계약 (총액 입찰) |
| 입찰방식 | 나라장터(www.g2b.go.kr) 전자입찰 |

가. 사업내용 (요약)

1) 발주자 지정 600매장 POS 및 배달3사(배민·쿠팡이츠·요기요) 시스템의 데이터 연동 안정화, 정합성 검증 룰 적용, 이상 데이터 감지·알림 체계 구축

2) 통합·부하·보안 테스트

3) 본사·가맹점주 2개 사용자 유형별 웹 인터페이스 커스터마이징 및 AI Agent 챗 임베드

4) RBAC 기반 계정·권한 관리 및 통합 인증 연계, 감사 로그(90일 이상 보관) 체계 적용

5) 사용자 교육 (본사 10명·파일럿 가맹점주 30명, 오프라인 2회 + 온라인 콘텐츠)

6) 운영 스테이지 서비스 개시일 ~ 2026. 12. 18. SLA 관리·운영지원(장애 1차 응답 영업일 기준 4시간·복구 영업일 기준 24시간 이내 목표, 외부 서비스 원인 장애 제외), 월간 SLA 리포트 제출 및 사용자 문의 대응(1선 헬프데스크)

7) 산출물 인계 및 발주자 담당자 대상 기술 이전 세션(2회, 각 2시간 이상) 실시, 검수 완료 후 12개월 무상 하자보수 지원

※ AI Agent 코어(RAG·Function Calling·프롬프트) 개발, 코퍼스 구축, RAGAS 튜닝 등은 발주자 자체 수행으로 과업 범위에서 제외됨. 세부 범위는 제안요청서 Ⅰ.3 참조

나. 부가가치세

입찰금액은 부가가치세 포함 총액으로 하며, 면세사업자는 부가가치세 상당액을 포함하여 입찰함

2. 입찰 및 계약방법

가. 제한경쟁입찰 · 협상에 의한 계약 · 나라장터 전자입찰

나. 낙찰자 결정 : 기술능력평가(정성 80점 + 정량 10점 = 90점)와 가격평가(10점)를 합산한 종합평점 순으로 협상적격자를 선정하고, 협상이 성립한 자를 낙찰자로 결정함

다. 협상적격자 : 기술능력평가 90점 만점 기준 76.5점(85%) 이상 득점자

라. 적용 기준 : 본 공고문, 제안요청서 및 「2026년 AI 청년창업기업 동반성장 바우처 지원사업」 일반용역비 집행 가이드. 이에 정하지 아니한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 관계 법령 및 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」의 취지를 준용함

3. 입찰참가자격

가. 다음의 요건을 모두 갖춘 자

1) 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드 1468)로 입찰참가자격을 등록한 자

2) 소기업·소상공인·벤처기업·창업기업으로서 이를 증명하는 확인서(6.가 No.3)를 소지한 자(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제21조제1항제10호가목 준용)

나. 다음의 어느 하나에 해당하는 자는 참가할 수 없음

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 따른 부정당업자 입찰참가자격 제한 기간 중인 자

2) 입찰공고일 기준 국세·지방세 또는 4대 사회보험료를 체납 중인 자

3) 파산·회생·해산 절차가 진행 중이거나 휴업·폐업 상태인 자

4) 발주자의 임직원·그 배우자·직계존비속이 대표자이거나, 이들이 단독 또는 합산하여 발행주식 총수의 30% 이상·출자지분의 30% 이상·자본금의 50% 이상을 소유한 법인

※ 참가자격 요건(가.) 충족 여부는 입찰참가신청서(제안요청서 붙임 1)의 확인란으로 갈음함. 요건을 하나라도 충족하지 못하거나 증빙서류 제출이 불가한 경우 부적격 처리하며, 형식적 흠결은 1회에 한하여 보완을 요구하되 결격 사유는 보완 대상에서 제외함

4. 공동계약 및 하도급

가. 공동수급(컨소시엄)은 허용하지 아니하며, 단독 입찰만 인정함

나. 하도급은 금지하며, 계약상대자가 직접 수행하여야 함. 위반 시 계약을 해지할 수 있음

5. 입찰 일정

| 구분 | 일시 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 입찰공고 | 2026. 9. 29.(화) |  |
| 질의접수 마감 | 2026. 10. 2.(금) 18:00 | 이메일 접수 |
| 질의 회신 | 2026. 10. 6.(화) | 나라장터 공고 수정·첨부로 전체 공개 |
| 제안서 및 가격입찰서 제출 마감 | 2026. 10. 12.(월) 14:00 | 나라장터 전자제출 · 입찰참가자격 등록은 10. 8.(목)까지 완료 권장(10. 9.은 한글날) |
| 제안서 평가 | 2026. 10. 14.(수) | 서면·발표평가 - 발표 일시·장소는 개별 통보 |
| 가격 개찰 | 2026. 10. 14.(수) | 나라장터 |
| 협상 및 낙찰자 결정 | 2026. 10. 15.(목) ~ 10. 19.(월) | 협상적격자 순 협상, 결렬 시 차순위자 |
| 계약 체결 | 2026. 10. 20.(화) | 나라장터 전자계약 - 계약기간 10. 20. ~ 12. 18.(약 8주) |

※ 공고기간은 제안서 제출 마감일 전일 기준 10일 이상으로 하며, 본 공고는 추정가격(부가가치세 제외 45,454,545원)이 고시금액 미만인 경우에 해당함. 상기 일정은 발주자 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 나라장터를 통해 공지함

6. 제출서류 및 제출방법

가. 제출서류 (No.1~14 : 입찰 참가 시, 나라장터 전자 제출 / No.15~19 : 계약 체결 시)

| No. | 서 류 명 | 서 식 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 입찰참가신청서 | 제안요청서 붙임 1 | 참가 자격 요건 확인란 포함 |
| 2 | 소프트웨어사업자 신고확인서 | — |  |
| 3 | 중·소기업·소상공인 확인서 등 | — | 중·소기업·소상공인 확인서(공공기관 입찰용), 벤처기업확인서, 창업기업확인서 중 1종 |
| 4 | 사업자등록증 사본 | — |  |
| 5 | 법인등기부등본 | — |  |
| 6 | 국세·지방세 완납증명서 | — | 입찰공고일 이후 발급분 |
| 7 | 4대 사회보험 완납증명서 | — | 입찰공고일 이후 발급분 |
| 8 | 청렴계약 이행 서약서 | 제안요청서 붙임 2 |  |
| 9 | 입찰보증금 지급각서 | 제안요청서 붙임 3 | 입찰보증금 면제에 갈음하여 제출 |
| 10 | 사용인감계 | 제안요청서 붙임 4 | 인감증명서상 인감 외 인감 사용 시에 한함 |
| 11 | 위임장 | 제안요청서 붙임 5 | 대리 입찰·계약 시에 한함 |
| 12 | 제안서 | 제안요청서 Ⅴ.7 목차·규격 | PDF 형식으로만 제출(원본 편집 파일은 제출 대상 아님) |
| 13 | 가격입찰서 및 산출내역서 | 제안요청서 붙임 6 | 산출내역서(인건비·경비·일반관리비·이윤) 첨부 · 나라장터 전자 제출 |
| 14 | 정량평가 증빙서류 일체 | 제안요청서 붙임 7~9 | 제안요청서 Ⅴ.3 참조 |
| 15 | 계약보증서 (계약금액의 5%) | — | 계약 체결 시 |
| 16 | 국세·지방세 완납증명서 | — | 계약 체결 시 · 계약일 기준 재발급분 |
| 17 | 4대 사회보험 완납증명서 | — | 계약 체결 시 · 계약일 기준 재발급분 |
| 18 | 수행인력 명단 및 보안서약서 | 제안요청서 붙임 10 | 계약 체결 시 |
| 19 | 개인정보 처리 위탁 계약서 | 제안요청서 붙임 11 | 계약 체결 시 |

나. 제출방법

1) 제안서·제출서류는 나라장터 전자입찰 시스템에 파일로 업로드하고, 가격입찰서(입찰가격)는 같은 시스템에 전자 제출함. 입찰가격은 부가가치세를 포함한 총액으로 나라장터에 입력

2) 제출 마감일시 이후의 제출·수정·추가는 인정하지 아니함

3) 제안서와 가격입찰서 중 어느 하나라도 제출하지 아니한 경우 입찰 무효로 함

4) 제출된 서류는 반환하지 아니하며, 제안서 작성·제출 비용은 입찰참가자가 부담함

다. 계약 체결 시 제출서류(위 표 No.15~19) : 계약보증서(계약금액의 5%), 국세·지방세 및 4대 사회보험 완납증명서(계약일 기준), 수행인력 명단 및 보안서약서, 개인정보 처리 위탁 계약서 — 제안요청서 Ⅳ.2 및 붙임 10·11 참조

7. 입찰보증금 납부 및 귀속

가. 입찰보증금은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조제3항의 취지에 따라 면제하며, 입찰참가자는 이에 갈음하여 「입찰보증금 지급각서」(제안요청서 붙임 3)를 가격입찰서와 함께 제출하여야 함

나. 낙찰자가 정당한 사유 없이 소정의 기일 내에 계약을 체결하지 아니하는 경우 입찰금액의 100분의 5에 해당하는 금액을 입찰보증금으로 발주자에게 현금으로 납부하여야 하며, 이는 지급각서에 따라 발주자에게 귀속되고 발주자는 별도로 입은 손해의 배상을 청구할 수 있음

다. 「입찰보증금 지급각서」를 제출하지 아니한 입찰은 무효로 함

8. 제안서 평가 및 낙찰자 결정방법

가. 평가 배점

| 구 분 | 배 점 | 평가 방법 |
| --- | --- | --- |
| 정성평가 | 80 | 평가위원회(5인 이상) 서면·발표 심사 |
| 정량평가 | 10 | 신용평가등급 3 · 수행실적 4(건수 2·금액 2) · 인력 3(총괄책임자 경력 2·투입 규모 1) |
| 가격평가 | 10 | 가격평점 = 10 × (최저 입찰가격 ÷ 해당 입찰가격) |
| 합 계 | 100 |  |

나. 평가 방법

1) 정성평가는 평가위원 개인별 점수 중 최고점·최저점을 제외한 평균으로 산정함 (평가 등급 : 매우우수 100% · 우수 90% · 보통 80% · 미흡 70% · 매우미흡 60%)

2) 발표평가 : 실시함. 제안서 서면평가와 발표평가를 병행하며, 발표는 총괄책임자가 직접 수행(입찰참가자별 발표 15분 + 질의응답 10분)하고, 별도 발표자료를 작성하지 아니하며 제출한 제안서를 발표자료로 사용함(제안서에 없는 내용은 발표 및 평가에 반영하지 아니함). 발표 일시·장소(온라인 포함) 및 순서는 제안서 제출 마감 후 개별 통보하며, 발표평가에 불참한 경우 서면평가만으로 평가하되 각 항목은 “보통” 등급을 상한으로 함

3) 정량평가는 제출 증빙서류에 기재된 사실만으로 판정하며, 미제출 항목은 0점으로 처리함. 산정 기준일은 입찰공고일로 하며, 증빙서류는 입찰공고일 이후 발급분에 한함. 다만 기업신용평가등급확인서는 입찰공고일 현재 평가등급서의 유효기간 내인 것을 인정함

4) 입찰가격이 사업예산의 70% 미만인 경우 이행 가능성 소명자료 제출을 요구할 수 있으며, 소명이 불충분한 경우 협상 대상에서 제외할 수 있음

다. 협상 및 낙찰자 결정

1) 기술능력평가 76.5점(85%) 이상 득점자 중 종합평점(기술 + 가격) 최고점자 순으로 협상함

2) 협상이 성립한 자를 낙찰자로 결정하며, 결렬 시 차순위자와 협상함

3) 동점자는 ① 기술능력평가 점수 ② 정량평가 점수 ③ 낮은 입찰가격 ④ 추첨 순으로 결정함

4) 평가 결과는 낙찰자 결정 후 입찰참가자에게 통보함

9. 입찰 무효에 관한 사항

다음의 어느 하나에 해당하는 입찰은 무효로 함

1) 입찰참가자격이 없는 자의 입찰

2) 제안서 또는 가격입찰서 중 어느 하나를 제출 마감일시까지 제출하지 아니한 입찰

3) 「입찰보증금 지급각서」를 제출하지 아니한 입찰

4) 입찰금액이 사업예산(부가가치세 포함 5천만원)을 초과한 입찰

5) 동일 사항에 대하여 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰

6) 담합, 타인 명의 사용 등 입찰의 공정성을 해친 것으로 확인된 입찰

7) 제안서 또는 제출서류의 허위 기재가 확인된 입찰

8) 그 밖에 본 공고문 또는 제안요청서에서 무효로 정한 사항에 해당하는 입찰

10. 유찰 및 재공고

가. 유효한 입찰참가자가 1인뿐이거나 협상적격자가 없는 경우 유찰 처리하고 재공고할 수 있음

나. 재공고입찰은 최초 공고의 참가자격·평가기준·예산을 변경하지 않으며, 공고기간은 단축 가능

다. 재공고입찰에서도 유효한 입찰참가자가 1인뿐인 경우 해당 입찰참가자에 대하여 제안서 평가를 실시하고, 협상적격 기준을 충족하면 협상을 진행할 수 있음

11. 청렴계약 이행

입찰참가자는 「청렴계약 이행 서약서」(제안요청서 붙임 2)를 제출하여야 하며, 담합·금품 제공 등 서약 위반 사실이 확인된 경우 낙찰 취소 또는 계약 해지 사유가 됨

12. 기타사항

가. 본 입찰은 「2026년 AI 청년창업기업 동반성장 바우처 지원사업」 협약에 따른 정부지원금 용역으로, 계약상대자는 전담기관의 점검·정산에 필요한 자료 제출 및 현장 확인에 협조함

나. 제안서는 A4 가로, 본문 10pt 이상으로 작성하고 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부기하며, 분량은 붙임 서식·증빙서류를 제외하고 30페이지 내외로 하고 PDF 형식으로만 제출함. 제안 내용에는 대응하는 요구사항 번호(FUR-001 등)를 명시하고 본문에는 가격 정보를 기재하지 아니하며, 목차 등 세부 작성 규격은 제안요청서 Ⅴ.7에 따름

다. 본 공고에 대한 질의는 입찰 일정의 질의 접수 마감일시까지 아래 문의처 이메일로 제출하며, 회신은 질의자를 익명 처리하여 나라장터를 통해 전체 공개함. 회신 내용은 본 공고문 및 제안요청서와 동일한 효력을 가지며, 이와 상충하는 경우 회신이 우선함. 구두·전화 질의 답변은 효력이 없음

라. 제안설명회 및 현장설명회는 실시하지 아니함

마. 계약상대자는 계약 체결 시 계약금액의 5%에 해당하는 계약보증금을 납부(보증서 갈음 가능)하여야 하며, 대금은 선금 50% + 잔금 50%의 2회로 분할하여 지급함

1) 선금 : 계약금액의 100분의 50. 계약상대자가 선금 신청서 및 선금 사용계획서와 선금급 이행보증증권(보증금액은 선금액에 보증기간에 해당하는 약정이자상당액을 가산한 금액 이상)을 제출한 날부터 7일 이내 지급함

2) 잔금 : 계약금액의 100분의 50. 최종 검수 합격 후 검수확인서를 작성하고, 계약상대자는 검수 결과 통보일부터 3일 이내 세금계산서를 발행하며, 발주자는 검수 결과 통보일부터 10일 이내이자 2026. 12. 31. 이전에 지급함

3) 선금은 본 과업 수행 목적 외로 사용할 수 없으며, 계약상대자는 잔금 청구 시 선금 사용내역서를 증빙자료와 함께 제출하여야 함

4) 계약 해지, 과업 미이행 또는 검수 불합격에 따른 계약 해지 시 계약상대자는 선금 잔액과 약정이자를 지체 없이 반환하여야 하며, 발주자는 선금급 이행보증증권으로 이를 충당할 수 있음

5) 지연배상금은 지연 1일당 계약금액의 1000분의 2.5(계약금액의 100분의 10 한도)로 하고, 계약상대자의 귀책으로 2026. 12. 18.까지 최종 검수를 완료하지 못한 경우 계약 해지 및 계약보증금 몰수 사유가 되며, 검수 완료 후 12개월간 무상 하자보수를 이행함

※ 선금 지급은 「2026년 AI 청년창업기업 동반성장 바우처 지원사업」 주관기관의 사전 확인을 전제로 하며, 주관기관이 별도 기준을 정한 경우 그 기준에 따름

바. 과업 수행 중 개인정보 처리 시 「개인정보 보호법」 제26조에 따른 위탁 계약을 체결함

사. 질의 회신, 본 공고문, 제안요청서의 내용이 상이한 경우 질의 회신, 본 공고문, 제안요청서의 순으로 우선하며, 제안요청서의 세부 내용은 나라장터 첨부파일을 참조함

아. 본 공고에 명시되지 아니한 사항은 관계 법령 및 발주자의 내부 기준에 따름

13. 문의처

| 과업 내용 문의 | 본사 대표이사 안주현 TEL) 1533-6577 E-mail) jayce@nangmaninc.com |
| --- | --- |
| 입찰·계약 문의 | 본사 대표이사 안주현 TEL) 1533-6577 E-mail) jayce@nangmaninc.com |
| 나라장터 시스템 문의 | 정부조달콜센터 TEL) 1588-0800 |

첨부 : 1. 제안요청서 1부

2. 제안요청서 붙임 서식 (붙임 1 ~ 붙임 11)  1부.  끝.

2026년  9월  29일

주식회사 낭만상회 대표이사 안주현  (직인생략)